Temeljem čl. 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu  (NN 68/18 i 110/18) i čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 123/17) i članka 54. Statuta Općine Gornji Bogićevci (Službeni glasnik Općine Gornji Bogićevci broj 02/09, 01/13 i 04/19 ), načelnik Općine Gornji Bogićevci dana 16. studeni 2020. g. podnosi Općinskom vijeću Općine Gornji Bogićevci:

- Prijedlog drugih izmjena Programa gradnje

- komunalne infrastrukture u 2020. g.

Članak 1.

Članak 1. prvih izmjena Programa gradnje komunalne infrastrukture općine Gornji Bogićevci za 2020.godinu, Klasa: 400-06/20-03/18, Urbroj: 2178/18-03-20-01/01 od 30. lipnja 2020. godine mijenja se i glasi:

Općina Gornji Bogićevci će u 2020.godini za gradnju komunalne infrastrukture izdvojiti slijedeća sredstva:

| PROJEKT / GRAĐEVINA | REBALANS smanjenje (-) / povećanje u kunama | NOVI PLAN u kunama |
| --- | --- | --- |
| Izgradnja športsko-rekreacijskog centra Brezine | -1.000.000,00 | 0,00 |
| Izgradnja vatrogasnog doma u naselju Gornji Bogićevci | -1.000.000,00 | 0,00 |
| HSD G.Bogićevci – sanacija krovišta i zatvaranje niša | 25.000,00 | 75.000,00 |
| Dom Smrtić nastavak preuređenja kuhinje i sanitarnog čvora | -180.000,00 | 120.000,00 |
| Gradnja društvenog doma Kosovac | -800.000,00 | 0,00 |
| Dom Trnava – energetski certifikat i projekt uređenja okoliša – nova stavka po II Rebalansu | 20.250,00 | 20.250,00 |
| Mrtvačnica Smrtić – geodetski elaborat za ishođenje građevinske dozvole – nova stavka po II Rebalansu | 9.625,00 | 9.625,00 |
| Zgrada PZ Brezine – geodetski elaborat za legalizaciju | -180.000,00 | 20.000,00 |
| Rekonstrukcija nerazvrstane ceste – odvojak Brezine | 275.000,00 | 475.000,00 |
| Rekonstrukcija nerazvrstane ceste – odvojak groblje Smrtić | 40.000,00 | 240.000,00 |
| Rekonstrukcija nerazvrstane ceste – odvojak Smrtić Crna polja | 29.875,00 | 75.000,00 |
| Rekonstrukcija nerazvrstane ceste – odvojak Smrtić pored obitelji Šegavac – nova stavka po II Rebalansu | 320.000,00 | 320.000,00 |
| Rekonstrukcija nerazv. ceste – odvojak Kosovac prema prugi | 44.375,00 | 260.000,00 |
| Rekonstrukcija nerazvrstane ceste – odvojak GB Luke | 13.400,00 | 50.000,00 |
| Rekonstrukcija nerazvrstane ceste – odvojak Trnava | -50.000,00 | 130.000,00 |
| Rekonstrukcija nerazvrstane ceste – odvojak Ratkovac jug – nova stavka po II Rebalansu | 102.000,00 | 102.000,00 |
| Rekonstrukcija nerazvrstane ceste – odvojak Dubovac – nova stavka po II Rebalansu | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Nogostup Dubovac nastavak rekonstrukcije | 55.500,00 | 405.500,00 |
| Nogostup Vukovarska – Kosovac nastavak gradnje | 9.515,00 | 129.515,00 |
| Uređenje Centra općine – idejno rješenje | -750.000,00 | 50.000,00 |

Članak 2.

Ukupna sredstva iz članka  1. ovih Izmjena Programa smanjuju se sa 5.497.350,00 kuna na 2.556.890,00 kuna (smanjenje za 2.940.460,00 kuna). Najveće smanjenje, 2.000.000,00 kuna, odnosi se na projekte izgradnje SRC Brezine i Vatrogasni dom, koji su kandidirani na Mjeru 7.4.1 i nisu odobreni. Općina sama ne može krenuti u realizaciju ova dva velika projekta koji su ukupne vrijednosti više od 5.000.000,00 kuna. Planiran je i početak gradnje doma Kosovac, u 2020.godini u vrijednosti 800.000,00 kuna, ali nije bilo prigodnog natječaja na koji bi kandidirali sufinanciranje. Uređenje centra općine je planirano, ali kako su projektanti trebali više vremena za izradu idejnog rješenja, rashodi na ovoj stavci su i ostali samo za troškove projektanta. Stavka za dom Smrtić smanjena za 180.000,00 kuna zbog neizvršenih radova od strane izvođača, i to postaje globalni problem. Za isti iznos smanjujemo stavku planiranu za rekonstrukciju kompleksa Poljoprivredne zadruge (PZ) Brezine jer je prethodila legalizacija, a legalizacija je zahtijevala geodetski elaborat, što opet traži vrijeme. Obzirom da smo imali znatno smanjenje na spomenutim stavkama, usmjerili smo ovaj proračun na asfaltiranje još 3 nova odvojka (Smrtić, Ratkovac, Dubovac), pa je ovaj proračun u znaku asfaltiranja odvojaka, ukupan iznos 1.727.000,00 kuna u ovoj godini.

Članak 3.

Ovaj prijedlog drugih izmjena Programa gradnje komunalne infrastrukture općine Gornji Bogićevci za 2020.godinu bit će objavljen  u „Službenom glasniku Općine Gornji Bogićevci“

KLASA: 363-01/20-01/01

URBROJ: 2178/18-02/01-20-2

Gornji Bogićevci, 16. studeni 2020. g.

Načelnik:

Pavo Klarić, dipl.oec.

Temeljem članka 110.Zakona o proračunu ("Narodne novine"br.87/08) i članka 33. Statuta općine Gornji Bogićevci ("Službeni glasnik općine Gornji Bogićevci br. 02/09, 01/13 i 04/19), vijeće općine Gornji Bogićevci  na  20. sjednici 16. studeni 2020. g. donosi

- ZAKLJUČAK
o usvajanju drugih izmjena Programa gradnje

- komunalne infrastrukture u 2020. g.

Članak 1.

Usvaja se Prijedlog prvih izmjena Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2020. godinu KLASA: 363-01/20-01/01; URBROJ: 2178/18-02/01-20-2

Članak 2.

Izviješće iz Članka 1. sastavni je dio ovog Zaključka.

Članak 3.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku općine Gornji Bogićevci“, i stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 400-06/20-03/20

URBROJ: 2178/18-03-20-02/01

Gornji Bogićevci, 16.11.2020. g

Predsjednik Općinskog vijeća

Stipo Šugić