Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 39. Statuta Općine Gornji Bogićevci („Službeni glasnik“Općine Gornji Bogićevci br. 02/21) Općinsko vijeće  Općine Gornji Bogićevci na 08. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana  19. rujna 2022. godine  donosi:

# Prijedlog drugih izmjena Programa gradnje objekata i uređaja

komunalne infrastrukture na području općine Gornji Bogićevci za 2022.godinu

Članak 1.

Članak 1. Programa gradnje komunalne infrastrukture općine Gornji Bogićevci za 2022.godinu, Klasa: 400-06/22-03/05, Urbroj: 2178-22-03/22-01/03 od 29. ožujka 2022. godine mijenja se i glasi:

Općina Gornji Bogićevci će u 2022.godini za gradnju komunalne infrastrukture izdvojiti slijedeća sredstva:

| PROJEKT / GRAĐEVINA | REBALANS smanjenje (-) / povećanje u kunama | NOVI PLAN u kunama |
| --- | --- | --- |
| Izgradnja športsko-rekreacijskog centra Brezine | -400.000,00 | 0,00 |
| Izgradnja mosta na potoku Draževac |  | 150.000,00 |
| Kanalizacija naselje Dubovac | -100.000,00 | 0,00 |
| Semafori u naselju G.Bogićevci | -17.500,00 | 382.500,00 |
| Uređenje Centra općine | -637.600,00 | 1.000.000,00 |
| Gradnja društvenog doma Kosovac | 749.879,00 | 1.749.879,00 |
| Poduzetnički inkubator-dokumentacija | -70.000,00 | 0,00 |
| Dom Smrtić nastavak preuređenja kuhinje i sanitarnog čvora |  | 300.000,00 |
| Dom Trnava (strop-zvučna izolacija.) |  | 60.000,00 |
| Rekonstrukcija nogostupa u naselju Trnava |  | 30.000,00 |
| Poduzetnička zona Brezine-javna rasvjeta |  | 100.000,00 |
| Uređenje groblja u naselju G.Bogićevci(stari i novi dio) | 50.000,00 | 350.000,00 |
| Izgradnja fotonaponske elektrane | 55.500,00 | 155.500,00 |
| Parkiralište i ograda doma Trnava (neizvršeno u 2021. g.) |  | 12.102,00 |
| Okoliš kod doma Dubovac (neizvršeno u 2021.+hortikultura) | 7.824,00 | 157.824,00 |
| Poslovna zgrada Brezine | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Javna rasvjeta-igralište Brezine | 140.000,00 | 140.000,00 |
| Javna rasvjeta-igralište Ratkovac | 145.000,00 | 145.000,00 |

Članak 2.

Ukupna sredstva iz članka 1. ovih Izmjena Programa smanjuju se sa 4.780.000,00 kuna na 4.732.805 kuna (smanjenje  za 47.195,00 kuna). Najveće smanjenje, 637.600,00 kuna, odnosi se na uređenje centra općine čija realizacija u 100%-tnom iznosu sigurno neće biti do kraja ove proračunske godine, a s druge strane bilo je nužno taj iznos preraspodjeliti na projekte za koje je već provedena javna nabava ili revidirali troškovnici u skladu s poskupljenjima građevinskog materijala i izvođenja radova.

Članak 3.

Ovaj prijedlog prvih izmjena Programa gradnje komunalne infrastrukture općine Gornji Bogićevci za 2022.godinu bit će objavljen  u „Službenom glasniku Općine Gornji Bogićevci“

Klasa: 400-06/22-03/08

Urbroj: 2178-22-03-22-02/03

Gornji Bogićevci, 19.rujan 2022.			 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

Željko Klarić