Temeljem čl. 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu  (NN 68/18, 110/18 i 32/20) i čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,123/17 i 98/19) i članka 60. Statuta Općine Gornji Bogićevci (Službeni glasnik Općine Gornji Bogićevci br. 02/21), načelnik Općine Gornji Bogićevci dana 19.09.2022.g. podnosi Općinskom vijeću Općine Gornji Bogićevci:

# Izvješće o polugodišnjem izvršenju Programa održavanja

# komunalne infrastrukture u 2022. g.

Članak 1.

U 2022. g. za Programa održavanja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu Program) na području Općine Gornji Bogićevci ukupno je utrošeno 1.107.416,45kn, a planirano je 1.569.874,00 kuna Izvršenje Programa uključuje slijedeće aktivnosti:

1. Ukupno rashodi za održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva u 2022. godini planirani su u iznosu 675.309,00 kuna, izvršeni u iznosu 88.404,46 kune.Održavanje uključuje slijedeće ceste:

-ulica Podgaj s odvojcima 760 metara

-ulica Karlovac 550 metara

-ulica Stari kraj 1.000 metara

-ulica Doljnjak 400 metara

-ulica Brezine 2.200 metara

- cesta Ratkovac prema Kuljancima 600 metara

- cesta Ratkovac, odvojak kod skretanja Širinci 100 metara

- cesta Smrtić, odvojak kod društvenog doma 400 metara

-  cesta Smrtić odvojak s južne strane groblja 200 metara

- cesta Smrtić prema groblju, sjeverna strana 250 metara

- cesta Dubovac prema izvoru 1000 metara

- cesta Dubovac prema PPK 300 metara

- cesta Dubovac uz željezničku prugu prema Mijatovićima 150 metara

-parkirališta ispred zgrade općinske uprava, u Karlovcu, u Starom kraju, kod groblja (mrtvačnica) Gornji Bogićevci, te centar ispred crkve 1.000 m2

- prilaz groblju u Trnavi 300 m2

- cesta Kosovac prema groblju 400 metara

Uprvom polugodištu 2022. godini nasuto je 1000 m3 materijala na poljskim putevima - Ulica Karlovac i ulica Orašje (Crna polja)

U rashode ove stavke uračunavaju se plaće komunalnih javnih radova 10%, 25% od 90% ukupnih troškova za djelatnike komunalnog pogona, 25% troškova održavanja opreme komunalnog pogona, te usluge održavanja nerazvrstanih cesta i poljskih puteva (konto 3232904).

2. i 3. Ukupni rashodi za održavanje i uređivanje javnih i zelenih površina, te ostalih građevinskih objekata (društvenih domova, vodocrpilište, mrtvačnica, groblja, spomenika i igrališta) u 2022.godini planirani su u iznosu 575.565,00 kuna, izvršeni u iznosu od 207.756,92 kuna. Pod održavanjem i uređivanjem se podrazumijeva:

-ručno čišćenje i pometanje trga, pješačke zone, javnih površina ispred ostalih društvenih domova u Dubovcu i Smrtiću 2 puta tjedno, redovita košnja zelenih površina  i to:

-parkovi cca 15.000 m2

-groblja cca 50.000 m2 na 6 mjesnih groblja

-oko postavljenih tabli na ulazima u područje Općine Gornji Bogićevci

-obrezivanje raslinja i drveća na zelenim površinama, parkovima, grobljima, štihanje, okopavanje i plijevljenje, te sadnja cvijeća i ukrasnih grmova na parkovnim površinama i u centru Općine Gornji Bogićevci

- troškove vode za objekte u vlasništvu općine

- troškove plina u društvenom domu u Gornjim Bogićevcima

- troškovi el.energije u zgradama mjesnih odbora

- troškovi el.energije mrtvačnica

- troškovi el.energije vodocrpilište

- materijal za održavanje mrtvačnica, igrališta, spomenika

- materijal za održavanje građevinskih objekata

- usluge održavanja građevinskih objekata

U rashode ove stavke uračunava se 70% od usluga i materijala za održavanje opreme Kom. Pogona, goriva i maziva za opremu, te 70% od 90% ukupnih troškova za djelatnike komunalnog pogona i  te 90% ukupnih troškova za  djelatnike javnih radova

Na ovim radovima radila su 4 djelatnika Komunalnog pogona i 2 radnika javnih radova Općine Gornji Bogićevci.

4. Ukupni rashodi za javnu rasvjetu u 2022.godini planirani su  u iznosu 133.000,00 kuna, izvršeni u iznosu 51.032,00 kuna, a   uključuju:

-potrošenu električnu energiju za javnu rasvjetu………………………..……......51.032,18kn

5. Ukupni rashodi za zaštitu okoliša u 2022. godini planirani su u iznosu 41.500,00 kuna, izvršeni u iznosu od 12.512,00 kuna, a odnose se na:

-potrošenu električnu energiju za rad fekalnih pumpi………………..………….... 4.000,00kn

-5% od 90% ukupnih troškova za djelatnike komunalnog pogona ……………...8.512,00 kn

6. Ukupni rashodi za deratizaciju u 2022.godini planirani su u iznosu 159.875,00 kuna jer je vršena i dezinsekcija – komarci, izvršeni 118.188,00 kuna, a rashodi uključuju i uslugu deratizacije i dezinsekcije, i nadzor nad provođenjem od strane Zavoda za javno zdravstvo.

Članak 3.

Ovaj prijedlog prvih izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gornji Bogićevci za 2021.godinu bit će objavljen  u „Službenom glasniku“ Općine Gornji Bogićevci,

KLASA: 363-01/22-01/02

URBROJ: 2178-22-01/22-4

Gornji Bogićevci, 19.09.2022.g

Načelnik:

Pavo Klarić, dipl.oec.

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine "br.87/08, 136/12 i 15/15) i članka 39. stavak 5. Statuta općine Gornji Bogićevci ("Službeni glasnik općine Gornji Bogićevci br. 02/21), vijeće općine Gornji Bogićevci  na  08. sjednici održanoj 19.08.2022. g. donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o Izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture
za 2022. godinu

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o izvršavanju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2022. godinu KLASA: 363-01/22-01/02; URBROJ: 2178-22-01/22-4

Članak 2.

Izviješće iz Članka 1. sastavni je dio ovog Zaključka.

Članak 3.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku općine Gornji Bogićevci“.

KLASA: 400-04/22-03/08

URBROJ: 2178-22-03/22-01/04

Gornji Bogićevci, 19.09.2022.g

Predsjednik Općinskog vijeća

Željko Klarić