

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI

OPĆINSKO VIJEĆE

Trg hrvatskih branitelja 1,

35429 Gornji Bogićevci

OIB: 89414039518

Tel: 035/375-056

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/2018 i 32/20), a u vezi s člankom 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 25/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 39. stavak 5 Statuta općine Gornji Bogićevci („Službeni glasnik Općine Gornji Bogićevci“, broj 02/21, Općinsko vijeće općine Gornji Bogićevci na svojoj 3. sjednici održanoj 25. kolovoza 2025. godine, donosi

**PROGRAM**

**održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu**

**Članak 1.**

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu (u daljnjem tekstu: Program) određuje se održavanje komunalne infrastrukture na području općine Gornji Bogićevci za komunalne djelatnosti:

1. Održavanje nerazvrstanih cesta
2. Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet vozilima
3. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
4. Održavanje javnih zelenih površina
5. Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
6. Održavanje groblja
7. Održavanje čistoće javnih površina
8. Održavanje javne rasvjete

Ovim Programom utvrđuje se:

* opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima
* iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

**Članak 2.**

Ovaj Program izrađuje se i donosi u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja.

**Članak 3.**

U 2025. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini Gornji Bogićevci obuhvaća:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Održavanje nerazvrstanih cesta** | **Plan**  **2025.** |
| **Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta obuhvaćaju:**   * saniranje tucanikom makadamskih nerazvrstanih cesta * Košenje i tarupiranje javnih površina uz nerazvrstane ceste * sanacija manjih oštećenja na kolniku nerazvrstanih cesta * hitne intervencije na nerazvrstanim cestama i poljskim putevima * Ravnanje, košenje, krčenje i održavanje prohodnosti i funkcionalnosti poljskih puteva * Sanacija i nasipanje poljskih puteva   **Nerazvrstane ceste i putevi koji se održavaju:**  - Održavanje poljskih puteva (cca 5000 metara).  - ulica Podgaj s odvojcima 760 metara  - ulica Karlovac 550 metara  - ulica Stari kraj 1.000 metara  - ulica Doljnjak 400 metara  - ulica Brezine 2.200 metara  - cesta Ratkovac prema Kuljancima 600 metara  - cesta Ratkovac, odvojak kod skretanja Širinci 100 metara  - cesta Smrtić, odvojak kod društvenog doma 400 metara  - cesta Smrtić odvojak s južne strane groblja 200 metara  - cesta Smrtić prema groblju, sjeverna strana 250 metara  - cesta Dubovac prema izvoru 1000 metara  - cesta Dubovac prema PPK 300 metara  - cesta Dubovac uz željezničku prugu prema Mijatovićima 150 metara  - parkirališta ispred zgrade općinske uprava, u Karlovcu, u Starom kraju, kod groblja (mrtvačnica) Gornji Bogićevci, te centar ispred crkve 1.000 m2  - prilaz groblju u Trnavi 300 m2  - cesta Kosovac prema groblju 400 metara  Održavanje cesta u zimskim uvjetima odvijat će se prema Planu zimske službe. | **60.000,00 EUR** |
| **UKUPNO:** | **60.000,00 EUR** |
| **Izvori financiranja**  11 opći prihodi i primici: 60.000,00 EUR |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet vozilima** | **Plan**  **2025.** |
| Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se:  - održavanje makadamskih i pješačkih staza  - sadnja cvijeća i ukrasnog bilja, okopavanje od korova i nasipanje zemljom te prihrana tijekom godine na parkovnim površinama i u centru općine Gornji Bogićevci  - održavanje komunalnih objekata i uređaja u općoj upotrebi (autobusna stajališta, fontana, kino dvorana, čišćenje zgrade Općine)  - uklanjanje protupravno postavljenih objekata  Radovi će se izvoditi prema potrebama i tijekom cijele godine.  - parkovi cca 15.000 m²  - groblja cca 50.000 m2  - nogostup Gornji Bogićevci 3000 m  - nogostup Smrtić 1800 metara  - nogostup Kosovac - glavna 750 metara  - nogostupa kroz naselje Kosovac-ulica Vukovarska 1.147 m  - nogostupa kroz naselje Dubovac 521 m  - oko dječjih zabavnih parkova u naseljima Gornji Bogićevci, Dubovac, Smrtić - Ratkovac i Trnava | 22.000,00 EUR |
| **UKUPNO:** | **22.000,00 EUR** |
| **Izvori financiranja:**   1. opći prihodi i primici: 22.000,00 EUR |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda** | **Plan**  **2025.** |
| Pod održavanjem građevina javne odvodnje podrazumijevaju se:  - Održavanje, čišćenje slivnika, izmuljenje jaraka i kanalizacija, održavanje čistoće i održavanje svih ostalih objekata za odvodnju atmosferskih voda i odvodnih otvora na području Općine Gornji Bogićevci  - Čišćenje kanala  Radovi će se izvoditi prema potrebama i tijekom cijele godine | 10.000,00 EUR |
| **UKUPNO:** | **10.000,00 EUR** |
| **Izvori financiranja:**  11 opći prihodi i primici: 10.000,00 EUR |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Održavanje javnih zelenih površina** | **Plan**  **2025.** |
| Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se:  - redovno košenje i malčiranje javnih zelenih površina, parkova, dječjih igrališta  - njegovanje, zaštita postojećih stabala, ukrasnog grmlja, uklanjanje bolesnih grana, sječa suhih stabala, sakupljanje suhog lišća i granja u parkovima i ostalim javnim površinama  - razni drugi radovi na javnim površinama (odvoz glomaznog otpada i sl.)  Radovi se izvode tijekom cijele godine. | 25.000,00 EUR |
| **UKUPNO:** | **25.000,00 EUR** |
| **Izvor financiranja:**  11 opći prihodi i primici: 25.000,00 EUR |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene** | **Plan**  **2025.** |
| Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.   * Održavanje spomen obilježja * Usluge bojanja i popravaka uličnih klupa i koševa za otpad   Radovi se izvode tijekom cijele godine. | 8.000,00 EUR |
| **UKUPNO:** | **8.000,00 EUR** |
| Izvor financiranja:   1. Opći prihodi i primici: 8.000,00 EUR |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Održavanje groblja** | **Plan**  **2025.** |
| Radovi na održavanju groblja obuhvaćaju slijedeće: održavanje prilaza grobljima, održavanje zgrade mrtvačnice   * Redovito košenje trave, traktorskom kosilicom i ručnom mehaničkom kosilicom, u svim grobljima na području Općine Gornji Bogićevci 1-2 puta mjesečno ili po potrebi u vremenskom razdoblju od 1. travnja do 1. studenog. | 7.000,00 EUR |
| **UKUPNO:** | **7.000,00 EUR** |
| Izvor financiranja:  11 Opći prihodi i primici: 7.000,00 EUR |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Održavanje čistoće javnih površina** | **Plan**  **2025.** |
| Pod čišćenjem javnih površina podrazumijeva se:  - metenje javnih površina, sakupljanje lišća, uklanjanje uličnog otpada na području Gornjih Bogićevaca. Radovi se izvode tijekom cijele godine i po potrebi. | 4.000,00 EUR |
| **UKUPNO:** | **4.000,00 EUR** |
| Izvor financiranja:  11 Opći prihodi i primici: 4.000,00 EUR |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Održavanje javne rasvjete** | **Plan**  **2025.** |
| Održavanje javne rasvjete odnosi se na:  - plaćanje utrošene električne energije za korištenje javne rasvjete u svim naseljima na području Općine Gornji Bogićevci tijekom cijele godine  - Održavanje javne rasvjete što podrazumijeva sve potrebne radove na javnoj rasvjeti u naseljima na području Općine Gornji Bogićevci, kao što je zamjena žarulja, odnosno rasvjetnih tijela, prigušnica, rasvjetnih stupova i dr. (radovi će se izvoditi tijekom cijele godine) | 10.000,00 EUR |
| **UKUPNO:** | **10.000,00 EUR** |
| Izvor financiranja:  11 opći prihodi i primici: 10.000,00 EUR |  |

**Članak 4.**

Ovaj Program stupa na snagu osmi dan od dana objave u Službenom Glasniku Općine Gornji Bogićevci

.

**OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA: 400-05-25-01-01

URBROJ: 2178-22-03-25-07

Gornji Bogićevci, 25. kolovoza 2025. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Željko Klarić

DOSTAVITI:

1. Jedinstveni upravni odjel
2. Službeni Glasnik Općine Gornji Bogićevci
3. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine
4. Pismohrana.