Temeljem članka 30.stavka 3.Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18), članka 33.stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13 i 73/17) i članka 32. Statuta Općine Gornji Bogićevci („Službeni glasnik“Općine Gornji Bogićevci br. 02/09, 01/12 i 04/19) Općinsko vijeće  Općine Gornji Bogićevci na 20. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana  16.studeni 2020. godine  donosi:

PRVE IZMJENE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE GORNJI BOGIĆEVCI ZA 2020.GODINU

(Vezano uz II Rebalans)

Članak 1.

Članak 1. stavak 2. Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.godinu, Klasa: 400-06/19-03/14, Urbroj: 2178/18-03-19-23 od 16.prosinca 2019. godine mijenja se i glasi: Sredstva za redovno financiranje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Gornji Bogićevci za 2020.godinu u iznosu 958.445,00 kuna, smanjenje za 295.117,00 kuna.

Članak 2.

Ukupni rashodi prema komunalnim djelatnostima iznose:

1.Ukupni rashodi planirani za održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva u 2020.godini iznose 270.150,00  kuna, a uključuju održavanje cesta u iznosu od 256.150,00 kuna, održavanje cesta u  zimskim uvjetima u iznosu od 7.000,00 kuna.

Održavanje cesta uključuje:

- dovoz kamenog i asfaltnog materijala

- razgrtanje

Kod potreba za većim količinama materijala i razgrtanja, putem narudžbenice angažirat će se  izvođači radova.

Održavanje cesta u zimskim uvjetima odvijat će se prema Planu zimske službe i uključuje čišćenje slijedećih cesta ili ulica kada visina snijega bude 10 cm:

-ulica Podgaj s odvojcima 760 metara

-ulica Karlovac 550 metara

-ulica Stari kraj 1.000 metara

-ulica Doljnjak 400 metara

-ulica Brezine 2.200 metara

- cesta Ratkovac prema Kuljancima 600 metara

- cesta Ratkovac, odvojak kod skretanja Širinci 100 metara

- cesta Smrtić, odvojak kod društvenog doma 400 metara

-  cesta Smrtić odvojak s južne strane groblja 200 metara

- cesta Smrtić prema groblju, sjeverna strana 250 metara

- cesta Dubovac prema izvoru 1000 metara

- cesta Dubovac prema PPK 300 metara

- cesta Dubovac uz željezničku prugu prema Mijatovićima 150 metara

-parkirališta ispred zgrade općinske uprava, u Karlovcu, u Starom kraju, kod groblja (mrtvačnica) Gornji Bogićevci, te centar ispred crkve 1.000 m2

- prilaz groblju u Trnavi 300 m2

- cesta Kosovac prema groblju 400 metara

Planirana sredstva:

-plaće djelatnika………………….…………………………………………......106.650,00 kn

-materijal, energija, nabava i održavanje opreme…………………….………...163.500,00 kn

2. i 3. Ukupni rashodi planirani za održavanje i uređivanje javnih i zelenih površina, te ostalih građevinskih objekata (društvenih domova, vodocrpilište, mrtvačnica, spomenika i igrališta) u 2020.godini iznose 309.095,00 kuna, a uključuju:

-ručno čišćenje i pometanje trga, pješačke zone, javno-prometnih površina, javnih površina uz kanale i putove poljske i šumske (javni radovi), javnih površina ispred društvenih domova u Dubovcu i Smrtiću 2 puta tjedno

-redovita košnja zelenih površina  i to:

-parkovi cca 15.000 m2

-groblja cca 50.000 m2

-oko postavljenih tabli na ulazima u područje Općine Gornji Bogićevci

-košnja će se odvijati prema potrebi, ali najmanje jedan put mjesečno

-obrezivanje raslinja i drveća na zelenim površinama, parkovima, grobljima, štihanje, okopavanje i plijevljenje, te sadnja cvijeća i ukrasnih grmova na parkovnim površinama i u centru Općine Gornji Bogićevci

-troškove vode za objekte u vlasništvu općine

-troškove plina u društvenom domu u Gornjim Bogićevcima

- troškovi el.energije u zgradama mjesnih odbora

- troškovi el.energije mrtvačnica

- troškovi el.energije vodocrpilište

-materijal za održavanje mrtvačnica, igrališta, spomenika

-materijal za održavanje građevinskih objekata

-usluge održavanja građevinskih objekata

-usluge održavanja opreme kom.pogona

Na ovim radovima radit će 4 djelatnika Komunalnog pogona Općine Gornji Bogićevci, te osobe na radu za opće dobro koji odrađuju socijalne pomoći Centra za socijalnu skrb, a na krčenju i čišćenju uz poljske i šumske kanale i putove koji nisu obuhvaćeni redovnim poslovima komunalnog pogona, radit će 3 djelatnika javnih radova u trajanju 3 mjeseca u 2020.godini.   Planirana sredstva:

-plaće djelatnika………………….…………………………………………......113.095,00 kn

-materijal, energija, nabava i održavanje opreme……………………….……...196.000,00 kn

4. Ukupni rashodi planirani za javnu rasvjetu u 2020.godini iznose 142.000,00 kuna, a   uključuju:

-potrošenu električnu energiju za javnu rasvjetu…………………..…..……...100.000,00 kn

-održavanje javne rasvjete………………………………………………………42.000,00 kn

5. Ukupni rashodi planirani za zaštitu okoliša u 2020. godini iznose 65.200,00 kuna, a odnose se na:

-usluge popravka kanalizacijskih pumpi……………..…………………………23.000,00 kn

-potrošenu električnu energiju za rad fekalnih pumpi………………..…………10.000,00 kn

.matrijal za održ.kanalizacije……………………………………………………..1.000,00 kn

-odlaganje otpada s javnih površina na odlagalište………………………….....12.000.,00 kn

-dio plaća komunalnih djelatnika za održavanje kanal., ukopi…………………19.200,00 kn

6. Ukupni rashodi planirani za deratizaciju u 2020.godini iznose 172.000,00 kuna.

Članak 3.

Ovaj Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gornji Bogićevci za 2020.godinu bit će objavljen  u „Službenom glasniku“ Općine Gornji Bogićevci, a stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJI BOGIĆEVCI

Klasa: 400-06/20-03/20                                             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

Urbroj: 2178/18-03-20-06

Stipo Šugić

Gornji Bogićevci, 16. studeni  2020.