SLUŽBENI GLASNIK

Službeno glasilo općine Gornji Bogićevci

### R E P U B L I K A H R V A T S K A

### BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA

## OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Godina  15 | Gornji Bogićevci, 22. srpnja 2021. godine | Broj  04/2021 |

1. Akti Općinskog vijeća

2. Akti Načelnika

1. Ostalo

* ***Akti Općinskog vijeća:***

22. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Gornji Bogićevci za projekt/operaciju „Izgradnja sportsko rekreacijske građevine s parkiralištem

23. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Gornji Bogićevci za projekt/operaciju „Izgradnja i opremanje Vatrogasnog doma“

24. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gornji Bogićevci u 2021. godini – novi mandat nakon lokalnih izbora -

25. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Gornji Bogićevci

26. Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Gornji Bogićevci

27. Odluka o izmjeni programa „Razvoj mikro poduzetništva – RMP/2021“

* ***Akti načelnika :***

***- Ostalo :***

***22.***

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17), te članka 30.stavka 5. Pravilnika o provedbi mjere 7 ,,Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. (Narodne novine, broj 48/18) te članka 33. Statuta Općine Gornji Bogićevci (Službeni glasnik broj 1/13, 4/13, 3/18, 4/18), Općinsko vijeće Općine Gornji Bogićevci na 2. sjednici održanoj 22. srpnja 2021. donosi

**ODLUKU**

o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Gornji Bogićevci za projekt/operaciju:

**,,IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKE GRAĐEVINE S PARKIRALIŠTEM"**

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Gornji Bogićevci suglasno je s provedbom ulaganja na području Općine Gornji Bogićevci za provedbu podmjere 7.4 ,,Ulaganja u pokretanje, poboljšanje i proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu", tip operacije 7.4.1. ,,Ulaganja u pokretanje, poboljšanje iii proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" (u daljnjem tekstu: tip operacije 7.4.1).

Članak 2.

Daje se suglasnost za provedbu ulaganja u projekt/operaciju:

,,IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKE GRAĐEVINE S PARKIRALIŠTEM " .

Korisnik javne potpore u smislu Pravilnika o provedbi mjere 07 ,,Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. bit će Općina Gornja Bogićevci.

Članak 3.

Lokacija provedbe projekta je na kčbr. 842, k.o. Gornji Bogićevci.

Članak 4.

Zadužuje se i ovlašćuje općinski načelnik za pripremu i podnošenje Zahtjeva za potporu sukladno natječaju za provedbu podmjere 7.4., tipa operacije 7.4.1. objavljenom dana 7. lipnja 2021. godine na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na poveznici: <https://www.apprrr.hr/podmjera-7-4-ulaganja-u-pokretanje-poboljsanje-ili-prosirenje-lokalnih-temeljnih-usluga-za-ruralno-stanovnistvo-ukljucujuci-slobodno-vrijeme-i-kulturne-aktivnosti-te-povezanu-infrastrukturu/>

Članak 5.

Opis projekta/Operacije sukladno odredbama natječaja iz članka 4. ove odluke, kojom se pobliže opisuje projekt/operacija za koji se podnosi Zahtjev za potporu, nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Članak 6.

Ova oduka stupa na snagu danom objave u »Službenom glasniku Općine Gornji Bogićevci“.

Klasa: 403-02-01/03-21/02

Urbroj:2178/18-01-21-01

Gornji Bogićevci, 22.07.2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJI BOGIĆEVCI

Predsjednik Općinskog vijeća

Željko Klarić

**Prilog 10**

**PRILOG**

**UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA**

**(KLASA: 403-02-01/03-21/02 URBROJ: 2178/18-01-21-01 )**

**UNUTAR MJERE 7 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020**

**OPIS PROJEKTA**

**1. NAZIV PROJEKTA**

*(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta uključujući i opremanje ako je primjenjivo)*

IZGRADNJA REKREACIJSKO SPORTSKE GRAĐEVINE P+1 I PARKIRALIŠTE

**2. KORISNIK**

2.1. NAZIV KORISNIKA

OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI

2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA

Jedinica lokalne samouprave

2.3. ADRESA KORISNIKA

**Trg hrvatskih branitelja 1, 35429 GORNJI BOGIĆEVCI**

2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE

**PAVO KLARIĆ, OPĆINSKI NAČELNIK**

2.5. KONTAKT

Telefon: 035 375 056

Fax: 035 375 056

Mob.: 099 584 8456

E-mail: [opcina.gornji.bogicevci@sb.t-com.hr](mailto:opcina.gornji.bogicevci@sb.t-com.hr)

**3. OPIS PROJEKTA**

3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE

*(navesti podmjeru/tip operacije unutar Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ za koju korisnik traži javnu potporu)*

3.1.1. PODMJERA

7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

3.1.2. TIP OPERACIJE

7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

3.2. MJESTO PROVEDBE

3.2.1. ŽUPANIJA ULAGANJA

**BRODSKO-POSAVSKA**

3.2.2. GRAD/OPĆINA

**GORNJI BOGIĆEVCI**

3.2.3. NASELJE/NASELJA

**GORNJI BOGIĆEVCI**

3.3. KRATKI OPIS I CILJEVI PROJEKTA

*(ukratko opisati planirani projekt, navesti razloge i svrhu provedbe projekta, navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 500, a najviše 800 znakova)*

Opći cilj projekta je doprinijeti poboljšanju lokalnih temeljnih usluga za stanovništvo na području Općine Gornji Bogićevci, izgradnjom infrastrukture namijenjene kvalitetnijem korištenju slobodnog vremena.

Specifični cilj je izgraditi i opremiti građevinu za sport i rekreaciju koja će biti dostupna lokalnom stanovništvu i svim različitim interesnim skupinama.

Projekt će doprinijeti ispunjenju strateških ciljeva definiranih u Strateškom razvojnom programu Općine Gornji Bogićevci 2014 – 2020., posebno strateškog cilja broj 1 *UNAPRJEDITI JAVNU INFRASTRUKTURU I UVJETE ŽIVOTA U SVIM NASELJIMA*, što u konačnici doprinosi i rješavanju potreba i problema definiranih u istom dokumentu, a koji se odnose na stanje sportsko-rekreacijske infrastrukture, ali i depopulacije.

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROVEDBE PROJEKTA

3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori

*(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje prije provedbe projekta i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 400, a najviše 800 znakova)*

Rezultat provedbe projekta biti će nova infrastruktura namijenjena sportu i rekreaciji koju će krajnji korisnici, stanovnici Općine Gornji Bogićevci, imati dostupnu u dogovoru sa vlasnikom i investitorom, Općinom Gornji Bogićevci.

Pokazatelji očekivanih rezultata su sljedeći:

* Izgrađen i opremljen sportsko-rekreacijski objekt ukupne bruto površine 336,83 m2, odnosno ukupno neto površine 355,21 m2;
* Izgrađeno parkiralište sa 23 parkirna mjesta i jednim parkirnim mjestom za autobus, te još dva parkirna mjesta prilagođena invalidnim osobama.

Najmanje 250 osoba korisnika novoizgrađene sportsko-rekreacijske infrastrukture godišnje

3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta

*Pojašnjenje:*

*Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te u slučaju sklapanja Ugovora o financiranju, korisnik sklapanjem istog se obvezuje ostvariti planiranu razinu pokazatelje provedbe projekta.*

*Nova radna mjesta odnose se na izravno zapošljavanje, ako je primjenjivo, odnosno ako se kroz projekt zapošljavaju nove osobe u građevinama koje su predmet zahtjeva za potporu te stvaraju dodatna nova radna mjesta u odnosu na stanje prije provedbe projekta. U sektoru tržnica, sektoru društvenih domova/kulturnih centara* *i sportskih građevina te sektoru vatrogasnih domova navedeno uključuje isključivo osobe koje su zaposlene na poslovima održavanja, zaštite i upravljanja građevinama koja su predmet zahtjeva za potporu.*

*Jednim radnim mjestom smatra se jedna novo zaposlena osoba prema godišnjim satima rada (dakle, jedan zaposlenik na puno radno vrijeme ili više osoba čiji zbroj radnih sati na godišnjoj razini čini jednog zaposlenika).*

*Stvaranje novih radnih mjesta mora nastati kod samog korisnika ako će korisnik upravljati realiziranim projektom ili kod druge pravne osobe koja će upravljati realiziranim projektom, ali stvaranje novih radnih mjesta mora biti izravan rezultat provedbe projekta.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?** | **DA** | NE |

*(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)*

Ako je odgovor ''DA'':

* Opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta *(400 - 800 znakova)*

Općina Gornji Bogićevci namjerava zaposliti dvoje djelatnika, obzirom da će nova sportsko-rekreacijska građevina zahtijevati redovno održavanje i brigu o korisnicima objekta. Trenutni broj radnika u komunalnom pogonu je četiri, te je dosadašnja praksa pokazala da je taj broj radnika dostatan za obavljanje osnovnih poslova komunalnog odjela sa kapacitetima na području Općine kakvi su trenutno. Svaki novi značajniji infrastrukturni zahvat, poput izgradnje novog objekta za sport i rekreaciju, značajno povećava opseg posla komunalnog pogona, stoga je zapošljavanje novog osoblja praktički nužnost.

* Opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

*(Navesti u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta)*

Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta) | Planirani broj radnih mjesta | Planirana godina ili planirano razdoblje stvaranja novog radnog mjesta nakon realizacije projekta |
| 1. | Domar – osoba zadužena za održavanje objekta i okoliša, sanacije i popravke, kao i za poštivanje unaprijed definiranih pravila korištenja prostora | 1 | 2023. |
| 2. | Spremačica – čišćenje objekta i sportske oprema | 1 | 2023. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*Napomena:*

*Podaci iz ove tablice uzet će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira iz Priloga 2. Natječaja.*

*Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te se u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu dokazuje na temelju podataka iz ove tablice.*

*Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je dužan dostaviti i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe projekta.*

*U slučaju sklapanja Ugovora o financiranju, korisnik sklapanjem istog se obvezuje ostvariti planiranu razinu pokazatelje provedbe projekta.*

*U slučaju da korisnik nakon provedbe projekta ne ostvari planiranu razinu pokazatelja navedenih u zahtjevu za potporu, Agencija za plaćanja ima pravo korisniku odrediti financijsku korekciju ili od korisnika zatražiti izvršenje povrata dijela isplaćene potpore razmjerno neostvarenom udjelu pokazatelja, u skladu s Prilogom III. Pravilnika i točkom 7. Natječaja* - *Pokazatelji provedbe projekta.*

3.4.3. Korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevina (prostorija) koji su predmet ulaganja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Je li projektom planirano korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevine?** | **DA** | NE |

*(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)*

Ako je odgovor ''DA'':

* Opisati na koji je način planirano korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja te navesti poveznice na dijelove Glavnog projekta u kojem je to predviđeno/projektirano ako je glavnim projektom i odgovarajućim dijelovima istog - na primjer strojarskim projektom, projektom grijanja i hlađenja, projektom elektroinstalacija, projektom fizike zgrade, arhitektonskim projektom itd. - predviđeno korištenje obnovljivih izvora energije **u sustavu grijanja građevina (prostorija)** na drvnu biomasu, na solarni sustav i/ili na dizalice topline.

Glavnim projektom izgradnje predmetnog objekta predviđeno je korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevine (prostorija) **na drvnu biomasu (peleti).**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Procijenjeni iznos radova/instalacija/opreme koji se odnosi na Korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevina (prostorija) koji su predmet ulaganja

*(navesti procijenjenu vrijednost navedenih radova/instalacija/opreme s PDV-om temeljem projektno-tehničke dokumentacije i troškovnika)*

**199.218,50 kn (s PDV-om)**

*Napomena:*

*Podaci iz ove točke i iz Glavnog projekta uzet će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira iz Priloga 2. Natječaja.*

3.4.4. Kapacitet dječjeg vrtića

*(odnosi se samo na projekte dječjih vrtića)*

Ukupni kapacitet dječjeg vrtića planiran Glavnim projektom nakon realizacije projekta u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja:

*(Upisati maksimalni mogući broj djece u zgradi dječjeg vrtića u redovnom cjelodnevnom programu sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji.)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ukupan broj skupina (grupa) djece vrtićke dobi nakon realizacije projekta (ako je primjenjivo):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ukupan broj skupina (grupa) djece jasličke dobi nakon realizacije projekta (ako je primjenjivo):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Početni kapacitet dječjeg vrtića prije realizacije projekta u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja:

*(U slučaju rekonstrukcije postojećeg dječjeg vrtića, upisati maksimalni mogući broj djece u redovnom cjelodnevnom programu prije provedbe projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji. U slučaju izgradnje novog dječjeg vrtića ili prenamjene postojeće građevine u dječji vrtić upisati 0.)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA

*(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)*

18 mjeseci od potpisivanja ugovora o financiranju projekta

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI

*(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)*

1. **Provedba procedura nabava**:
   1. Nabava usluga izvođenja radova i opremanja,
   2. Nabava usluge nadzora radova;
2. **Provedba radova i opremanja objekta**;
3. **Procedure vezane za ishođenje uporabne dozvole;**
4. **Upravljanje projektom:** provedba nabava, slanje zahtjeva za predujam i isplate, izvještavanje APPRRR-a u skladu sa Ugovorom o financiranju, provedba sastanaka predstavnika Općine sa ostalim dionicima u izgradnji, administrativni poslovi (dokumentiranje svih aktivnosti i relevantnih činjenica povezanih sa provedbom projekta) i dr.;
5. **Označavanje ulaganja, promocija i vidljivost:** objave vijesti o napretku provedbe projekta na internetskoj stranici korisnika, postavljanje trajnih tabli za označavanje ulaganja (za zgradu), označavanje opreme (unutrašnjost objekta)

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI

*(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta. Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishođena je lokacijska dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/uvjeti, potvrde i suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje spomenutih akata/dokumenata – dovoljno je navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađen je glavni projekt, ishođena je građevinska dozvola itd.).*

Izrađen je glavni projekt s troškovnikom, ishođena je građevinska dozvola i potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni dio glavnog projekta

3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

*(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji, procjeni troškova, troškovniku projektiranih radova/instalacija, troškovniku/specifikaciji opreme, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom ''Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore'').*

Ukupna vrijednost radova i opremanja iznosi 4.078.265,58 HRK, što uključuje sve prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO |  | **1.908.681,76** | | | |
| 2. | VODOVOD I KANALIZACIJA UKUPNO |  | **200.573,50** | | | |
| 3. | VANJSKO UREĐENJE UKUPNO |  | **432.522,50** | | | |
| 4. | ELEKTRIČNE INSTALACIJE UKUPNO |  | **218.618,90** | | | |
| 5. | STROJARSKI RADOVI UKUPNO |  | **160.050,80** | | | |
| 6. | OPREMANJE |  | **342.165,00** | | | |
|  | **UKUPNO RADOVI 1 – 6** | | |  |  | **3.262.612,46** |
|  | **PDV 25 %** | | |  |  | **815.653,12** |
|  | **UKUPNO RADOVI SA PDV-om** | | |  |  | **4.078.265,58** |

* **UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA – REKAPITULACIJA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **r.br.** | **stavka** | **Iznos s PDV-om** |
| 1. | RADOVI i OPREMANJE | 4.078.265,58 |
| 2. | STRUČNI NADZOR RADOVA | 122.347,97 |
| 3. | KONZULTANTSKE USLUGE (PRIJAVA I PROVEDBA PROJEKTA) | 50.000,00 |
|  | **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI PROJEKTA UKUPNO** | **4.250.613,55** |

Intenzitet potpore: **100%**

**4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA**

4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI

*(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta te* *popuniti Izjavu korisnika o javnoj namjeni projekta te dostupnosti predmeta ulaganja pojedincima, lokalnom stanovništvu i interesnim skupinama iz točke 12. ovog Priloga)*

Novoizgrađenu infrastrukturu koristiti će stanovnici s područja Gornji Bogićevci gotovo svih dobnih uzrasta, a samo korištenje objekta dogovarati će se sa organizacijama koje okupljaju potencijalno zainteresirane pojedince - korisnike, kao i sa neformalnim skupinama koje žele koristiti objekt u svrhu za koju je objekt i izgrađen.

Ciljane skupine i krajnji korisnici, odnosno interesne skupine projekta obuhvaćaju prvenstveno stanovnike s područja Općine Gornji Bogićevci koji su članovi udruga koje su osnovane sa svrhom provođenja djelatnosti amaterskog sporta i rekreacije. To se u najvećoj mjeri odnosi na lokalni nogometni klub koji i koristi nogometni teren uz kojeg je planirana gradnja predmetnog objekta. Osnovni podaci o udrugama slijede u nastavku.

* NOGOMETNI KLUB «SLOBODA» okuplja rekreativce u tri grupe uzrasta – pioniri, juniori i seniori, a ukupan broj članova kluba je prosječno godišnje 120 osoba. Klub se natječe u 2. županijskoj ligi, a o važnosti amaterskog nogometa u Gornjim Bogićevcima dovoljno govori činjenica da je klub funkcionirao i za vrijeme progonstva.
* ŠAHOVSKI KLUB «BEDEM»: Broj članova: 25 članova prosječno godišnje. Natječe se u 3. šahovskoj ligi istok.
* Stolnoteniski klub Gornji Bogićevci: Broj članova: 15;
* «Šport za sve», Broj članova: 100
* Udruga umirovljenika Gornji Bogićevci, Broj članova: 110

Navedenim klubovima novoizgrađeni objekt koristiti će za sastanke, pripreme natjecanja i sve ostale aktivnosti potrebne za funkcioniranje klubova

4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA

*(navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta doprinijeti području u kojem se planira provedba projekta odnosno koji su pozitivni učinci za ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)*

Obzirom na problematiku nedostatka primjerene javne infrastrukture namijenjene korištenju slobodnog vremena stanovnika ove općine, što se posebno odnosi na sport i rekreaciju, provedba projekta značajno će doprinijeti da se kvaliteta života za sve ciljane skupine unaprijedi, odnosno da se stvore primjerni i suvremeni uvjeti za razvoj amaterskog i rekreacijskog sporta na području Općine, što u konačnici doprinosi i smanjenju depopulacije stanovništva, posebno mladih, kao i boljem psihofizičkom stanju krajnjih korisnika. Obzirom na veličinu općine, odnosno broj stanovnika, može se zaključiti da se amaterskim sportom bavi visok postotak stanovništva, stoga je projekt opravdan i s tog gledišta.

**5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE S PROJEKTOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO**

*(odnosi se samo na projekte vatrogasnih domova)*

5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE S PROJEKTOM

*(obrazložiti na koji je način projekt povezan s podacima iz Registra udruga odnosno statuta udruge vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje cilj, te s područjima djelovanja i aktivnostima udruge; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)*

n/p

5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

*(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge od posebnog interesa za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)*

n/p

**6. FINANCIJSKI KAPACITET KORISNIKA**

PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE

*(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta)*

Sukladno uvjetima Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., Projekt će biti financiran iz sredstava Natječaja i to do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova, budući da se planirano ulaganje provodi u jedinici lokalne samouprave koja se razvrstava u I. skupinu sukladno najnovijoj odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti.

Korisnik namjerava zatražiti isplatu predujma u iznosu od 50%, od ukupnih prihvatljivih troškova odmah po potpisu Ugovora o financiranju (do konca 2022. godine), a uz predujam koristiti će i sredstva proračuna Općine, stoga će vlastita sredstva namijenjena provedbi Projekta, a koje je Korisnik ranije osigurao u proračunu Općine za 2022. godinu, biti potrebna samo za osiguravanje pozitivnog financijskog tijeka projekta.

Početak provedbe radova planiran je u 2022. godini (treći kvartal), no taj plan zapravo ovisi o dinamici obrade zahtjeva za potporu i točnom vremenu zaprimanja Ugovora i Odluke o financiranju, te također i trajanju procedura nabava. Ipak, korisnik očekuje dovršetak provedbe projekta i ostvarenje pune funkcionalnosti objekta najkasnije do konca 2023. godine.

Obzirom da je korisnik obveznik Zakona o javnoj nabavi, očekuje se da će dizajn natječajne dokumentacije, kontrola dizajnirane dokumentacije od strane APPRRR-a, objava natječaja, te na koncu odabir i ugovaranje izvođača trajati ukupno 3 do najviše 5 mjeseci, a najkasnije do konca rujna 2022. godine. U tom periodu izgledno je uvođenje izvođača u radove, a dinamika provedbe radova i opremanja ovisiti će i o vremenskim uvjetima, posebno u proljetnom i jesenskom periodu godine.

U tablici je prikazana dinamika provedbe aktivnosti, sa naznačenim periodima slanja zahtjeva za predujam i ostalih zahtjeva za isplatu. Naravno, treba napomenuti da planirana dinamika ne ovisi isključivo o korisniku, stoga je moguće da projekt ne započne kako je prikazano, nego da se datum početka pomiče ovisno o procedurama APPRRR-a.

Planirana dinamika financiranja prikazana je u sljedećoj tablici:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | godina | **2022.** | | | | **2023.** | | | |
| r.br. | tromjesečje | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** |
| 1. | procedure nabava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zahtjev za potporu II dio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Provedba radova |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Opremanje objekta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zahtjev za predujam: **2.125.307 kn** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zahtjev za isplatu I: **1.062.653 kn** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ishođenje uporabne dozvole |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zahtjev za isplatu II: **1.062.653 kn** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**7. LJUDSKI KAPACITETI KORISNIKA**

*(navesti dosadašnja iskustva korisnika u provedbi sličnih projekata, te ljudske kapacitete za provedbu planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu planiranog projekta; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom, a koji će biti uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima)*

Općina Gornji Bogićevci ima učinkovitu i iskusnu upravu i administraciju, bez obzira na relativno mali broj stalno zaposlenih djelatnika u upravi i administraciji. Dokaz tome su i brojni kapitalni projekti koje je Općina uspješno provela posljednjih dvadeset godina i stabilno poslovanje Općine.

Načelnik, g. Pavo Klarić, dipl. oec. zaposlen je u Općini na puno radno vrijeme. Nadalje, Jedinstveni upravni odjel trenutno u stalnom radnom odnosu ima pročelnicu, te su zaposleni viši referent za proračun i financije. Komunalni pogon, kao dio Jedinstvenog upravnog odjela, zapošljava četiri osobe koje su u stalnom radnom odnosu kao namještenici. Komunalni pogon bavi se poslovima održavanja javnih površina na području Općine, ali i pruža usluge na tržištu. Općina je posljednjih godina koristila programe HZZ-a (Javni radovi i stručno osposobljavanje bez radnog odnosa) kako bi osnažila svoje kapacitete kako u administraciji i upravi, tako i u komunalnim poslovima.

Općina ima značajno iskustvo provedbe projekta financiranog sredstvima EU fondova. Radi se o prekograničnom projektu „It started with the sport“ kojega je Općina Gornji Bogićevci provodila u partnerstvu sa lokalnom udrugom „Sport za sve“ i Osnovnom školom Okučani, dok je prekogranični partner u BiH bila je Opština Dobretići. Projekt je financiran sredstvima iz prekograničnog programa IPA CBC CRO-BIH, u okviru prioriteta 2 *Poboljšanje kvalitete života i društvena povezanost.* Ukupna vrijednost projekta bila je nešto više od 150.000,00 EUR. Provedba projekta je od strane relevantnih dionika ocijenjena vrlo uspješnom.

Upravo iskustvo provedbe navedenog prekograničnog projekta dokazalo je da Općina ima znanja i iskustva provoditi projekte financirane sredstvima EU fondova, kao i da Općina prepoznaje važnost parterskog pristupa sa dionicima na lokalnoj razini. Općina je kroz navedeni projekt povezala javnu upravu sa obrazovnim i civilnim sektorom, te ostvarila sinergijski učinak između lokalnih dionika.

Treba istaknuti da je Općina osnažila kapacitete za izradu i provedbu projekata (primarno za EU fondove) kroz jednu od aktivnosti u sklopu projekta „It started with the sport…“. Naime, desetak osoba s područja Općine, iz raznih sektora, pohađalo je edukativni program za izradu i provedbu projekata financiranih putem EU fondova.

Općina Gornji Bogićevci, pored iskustva korištenja EU fondova, ima bogata iskustvo izgradnje i održavanja javne infrastrukture svih vrsta i namjena. Naime, prostor općine bio je gotovo potpuno uništen za vrijeme Domovinskog rata, stoga je nakon vojno-redarstvene akcije Bljesak 1995. godine započela temeljita obnova svih naselja, što je podrazumijevalo angažman države, stanovnika općine, i naravno Općine Gornji Bogićevci, kao ključnog dionika u ovom procesu.

Projekt će provoditi zaposlenici Općine Gornji Bogićevci. U ovome trenutku to su Pavo Klarić, dipl. oec., načelnik, te Mara Klarić, pročelnica jedinstvenog upravnog odjela. Za procedure javne nabave zadužena je Mara Klarić, koja i inače obavlja tu vrstu posla u Općini, a posjeduje certifikat nužan za izradu i objavu natječaja sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Neki od značajnijih realiziranih projekata, kao i oni u tijeku:

* Igralište Dubovac – u tijeku je izgradnja malonogometnog igrališta, igrališta za malu djecu i parkirališta, vrijednost 900.000,00 HRK;
* Pješačka staza u G. Bogićevcima – 920.000,00 HRK, izgrađeno 2015.g.;
* Rekonstrukcija ulice Karlovac i Stari kraj, G. Bogićevci, 1.050.000,00 HRK;
* Izgradnja Društvenog doma Trnava, 1.530.000,00 HRK,.
* “Želim napredovati aktivno”, program Zaželi (u partnerstvu s LAG-om zapadna Slavonija), 8.416.690,00 kuna,
* “Želim napredovati“, program Zaželi, (u partnerstvu s LAG-om zapadna Slavonija), 5.316.000,00 kn
* Sanacija nerazvrstanih cesta, 2020-2021, 2.400.00,00 kn
* Izgradnja pješačke staze naselja Kosovac i Dubovac, 1.500.000,00 kn,
* Izgradnja parkirališta društvenog doma Trnava, 580.000,00 kn,

Svu tehničku podršku, ukoliko ona bude potrebna, pružati će djelatnici komunalnog pogona Općine.

**8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM**

8.1. IZVORI PRIHODA, PRIHODI I RASHODI PROJEKTA

*(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja, prihode koje generira realizirani projekt te rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta)*

Proračun Općine Gornji Bogićevci biti će glavni izvor sufinanciranja operativnih rashoda, koji uobičajeno uključuju sljedeće izdatke:

* Izdaci za energente i komunalne usluge;
* Sirovine i materijali za čišćenje objekta;
* Dijelovi i sitni inventar;
* Popravci i zamijene dotrajale opreme;
* Izdaci za zaposlene;
* Izdaci otpisa (amortizacija).

Obzirom da je općinski proračun i do sada bio izvor financiranja upravljanja i održavanja ostalih sportsko-rekreacijskih objekata (mahom vanjska igrališta za djecu i rekreaciju), ali i ostale javne infrastrukture koja je pod nadležnošću Općine, može se reći da se u slučaju ovoga projekta radi o uobičajenoj praksi za Korisnika.

Novi objekt neće generirati prihode u budućnosti

8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM PET GODINA OD DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA

*(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“; navesti način upravljanja projektom ako će korisnik prenijeti upravljanje realiziranim projektom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima)*

Za održavanje će biti zadužen komunalni pogon Općine, a odgovorna osoba za poslove održavanja i koordinacije aktivnosti vezanih za objekt biti će novozaposleni domar te spremačica. Po potrebi će se u poslove održavanja uključivati i ostali zaposlenici komunalnog pogona Općine.

Objektom će upravljati Općina Gornji Bogićevci, sa svojim službenim predstavnikom - općinskim načelnikom, dok će sve odluke donositi općinsko vijeće zajedno sa načelnikom, ovisno o vrsti i svrsi odluke, odnosno o zakonskom okviru donošenja pojedine odluke.

Korisnik ne namjerava prenositi upravljanje projektom drugoj pravnoj osobi.

**9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA**

*(Sukladno Članku 61. Uredbe (EU) br. 1303/2013)*

*Ako projekt ostvaruje neto prihod nakon dovršetka i prihvatljivi troškovi projekta prelaze 1.000.000,00 eura, prihvatljivi troškovi projekta unaprijed se smanjuju u referentnom razdoblju od 10 godina. Prihvatljivi troškovi projekta umanjuju se za utvrđeni diskontirani neto prihod.*

*Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju potrebno je popuniti Tablicu izračuna neto prihoda.*

*Predložak Tablice izračuna neto prihoda se preuzima sa stranice www.apprrr.hr – kartica “Zajednička poljoprivredna politika/PRRRH 2014. – 2020./Mjera 7/Podmjera 7.4/Vezani dokumenti/Predlošci i upute 7.4.1“.*

*Isti predložak Tablice izračuna neto prihoda može se otvoriti dvostrukim klikom na ovu ikonicu:*

****

*Popunjeni predložak Tablice kopira se u ovom poglavlju na sljedećoj stranici.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ostvaruje li projekt neto prihod?** | DA | **NE** |

*(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)*

*NAPOMENE:*

*Tablicu izračuna neto prihoda je potrebno popuniti neovisno o tome koliko iznose prihvatljivi troškovi projekta, a u Planu nabave/Tablici troškova i izračuna potpore prihvatljivi troškova će se umanjiti samo ako prelaze 1.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama i ako projekt generira neto prihod.*

**Tablica izračuna neto prihoda**

*(kopirati popunjenu Tablicu izračuna neto prihoda)*



**10. USKLAĐENOST PROJEKTA SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ILI S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM ODABRANOG LAG-A** **ILI S PLANOM RAZVOJA JEDINICE PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE**

*(Navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog dokumenta jedince lokalne samouprave ili iz lokalne razvojne strategije odabranog LAG-a unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske ili iz Plana razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave, a iz kojih je vidljivo da je projekt u skladu sa* *strateškim razvojnim dokumentom JLS, lokalnom razvojnom strategijom (LRS) odabranog LAG-a ili Planom razvoja županije, obrazložiti usklađenost projekta s ciljem/prioritetom, navesti broj poglavlja/stranice u kojem/kojoj se navodi spomenuti cilj i prioritet; navesti gdje je strateški razvojni dokument/LRS/Plan razvoja županije objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu, navesti broj i datum akta temeljem kojeg je strateški razvojni dokument/Plan razvoja usvojen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave; navesti gdje je taj akt objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu*;*.)*

* **Strateški razvojni program Općine Gornji Bogićevci**

Usvojena je na sjednici Općinskog vijeća koja je održana 2. studenog 2016. godine, a objavljena je na internetskoj stanici Općine Gornji Bogićevci, na sljedećoj poveznici: <http://www.opcinagornjibogicevci.hr/?s=Strate%C5%A1ki-razvojni-program-Op%C4%87ine-Gornji-Bogi%C4%87evci-2020..pdf>

Usklađenost projekta sa Strateškim razvojnim programom Općine Gornji Bogićevci za razdoblje 2014. – 2020. vidljiva je u Poglavlju *8. Strateški razvojni ciljevi, prioriteti i mjere,* stranica broj 66., pod Strateškom ciljem broj 1: *UNAPRJEDITI JAVNU INFRASTRUKTURU I UVJETE ŽIVOTA U SVIM NASELJIMA*; Prioritet: 1.4. Razvoj ostale javne infrastrukture;

Strateški razvojni program Općine Gornji Bogićevci usvojen je 2.11.2016. godine na 17. sjednici općinskog vijeća (Odluka: Klasa: 403-02-01/03-16/17; Urbroj: 2178/18-03-16-01). Odluka je objavljena u Službenom glasniku Općine Gornji Bogićevci br. 4/2016.

* **Županijska razvojna strategija Brodsko-posavske županije do 2020. godine**

Dokument je objavljen na internetskoj stanici Brodsko – posavske županije, na sljedećoj poveznici <https://www.bpz.hr/_Data/Files/1811081019332.pdf> .

Usklađenost projekta sa ovim dokumentom očituje se u poglavljima 4.2. Ciljevi i 4.3. Razvojni prioriteti i mjere (stranica 56.):

* **Cilj 1 Razvoj ljudskih potencijala i unaprjeđenje kvalitete života**
* Prioritet 1.4. Povećanje dostupnosti i kvalitete pružanja usluga u sustavu zdravstvene i socijalne skrbi
* Mjera 1.4.1. Socijalno uključivanje i razvoj izvaninstitucionalnih socijalnih, kulturnih, društveno korisnih te **sportskih aktivnosti**/usluga
* **Lokalna razvojna strategija LAG-a „Zapadna Slavonija“**

Ova strategija predstavlja drugu izmjenu Lokalne razvojne strategije LAG-a „Zapadna Slavonija“ sukladno odredbama novog Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (NN 91/2019) koji uključuje daljnju provedbu dosadašnjeg Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 96/2017, 53/2018) te Ugovorom o dodjeli sredstava odabranom LAG-u br. 5751 potpisanim između LAG-a „Zapadna Slavonija“ i Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju s pripadajućim Aneksom 5751/1. Odluku o usvajanju Strategije donijela je Skupština LAG -a Zapadna Slavonija 22.03.2016.

Dokument je objavljen na poveznici <http://lagzs.com/download/dokumenti/Lokalna-Razvojna-Strategija-LAG-a-ZS-2014-2020-dodaci-Izmjena-br.-2.pdf> , a na stranicama 31., 34. i 35. može se vidjeti s kojim je ciljevima, mjerama i tipovima operacija projekt u skladu, a koje navodimo u nastavku.

* **Strateški cilj 2. Razvoj kvalitete života jačanjem potporne infrastrukture i kohezije lokalnih razvojnih dionika unutar i izvan područja LAG-a,**
* M2.1 Potpora razvoju **rekreacijske** i opće društvene infrastrukture
* TO2.1.2 Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo

**11. USKLAĐENOST PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE**

*(za projekte građenja za koje nije ishođena građevinska dozvola obrazložiti usklađenost projekta s prostornim planom JLS pozivajući se na odgovarajuće članke, stavke i točke tekstualnog dijela Prostornog plana JLS te na grafičke dijelove Prostornog plana, navesti naziv i stranice Prostornog plana JLS u kojima je dozvoljena provedba takvog zahvata u prostoru, navesti broj mape/knjige/poglavlja/stranice iz Glavnog projekta u kojem projektant dokazuje/izjavljuje da je Glavni projekt u skladu s prostornim planom.*

n/p (ishođena je građevinska dozvola)

**12. IZJAVA KORISNIKA O JAVNOJ NAMJENI PROJEKTA TE DOSTUPNOSTI PREDMETA ULAGANJA POJEDINCIMA, LOKALNOM STANOVNIŠTVU I INTERESNIM SKUPINAMA**

*Pojašnjenje:*

*- Davatelj Izjave je korisnik/podnositelj Zahtjeva za potporu za podmjeru 7.4, tip operacije 7.4.1*

*- Korisnik se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da je projekt namijenjen javnoj upotrebi/korištenju i da će planirano ulaganje nakon stavljanja u funkciju biti dostupno pojedincima, lokalnom stanovništvu i interesnim skupinama.*

*- U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta.*

*- Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane korisnika.*

Ja, Pavo Klarić, načelnik Općine Gornji Bogićevci, dolje potpisani, u svojstvu osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje Općine Gornji Bogićevci, kao Korisnika projekta „IZGRADNJA REKREACIJSKO SPORTSKE GRAĐEVINE P+1 i PARKIRALIŠTE*“* i podnositelja Zahtjeva za potporu za Podmjeru 7.4., Tip operacije 7.4.1., ovime izjavljujem da se obvezujem, da će planirano ulaganje u projekt „IZGRADNJA REKREACIJSKO SPORTSKE GRAĐEVINE P+1 i PARKIRALIŠTE“ biti dostupno lokalnom stanovništvu odnosno krajnjim korisnicima i interesnim skupinama okupljenima kroz udruge za sport i rekreaciju, i drugim neformalnim zainteresiranim skupinama.

Potpisom ove Izjave jamčim pod materijalnom i kaznenom odgovornošću za istinitost i točnost navoda u Izjavi.

Datum: Potpis i pečat:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***23.***

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17), te članka 30. stavka 5. Pravilnika o provedbi mjere 7 ,,Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. (Narodne novine, broj 48/18) te članka 33. Statuta Općine Gornji Bogićevci (Službeni glasnik broj 1/13, 4/13, 3/18, 4/18), Općinsko vijeće Općine Gornji Bogićevci na 02. sjednici održanoj ­­22. srpnja 2021. donosi

**ODLUKU**

o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Gornji Bogićevci za projekt/operaciju:

**,,** **IZGRADNJA I OPREMANJE VATROGASNOG DOMA"**

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Gornji Bogićevci suglasno je s provedbom ulaganja na području Općine Gornji Bogićevci za provedbu podmjere 7.4 ,,Ulaganja u pokretanje, poboljšanje i proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu", tip operacije 7.4.1. ,,Ulaganja u pokretanje, poboljšanje iii proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" (u daljnjem tekstu: tip operacije 7.4.1).

Članak 2.

Daje se suglasnost za provedbu ulaganja u projekt/operaciju:

,, IZGRADNJA I OPREMANJE VATROGASNOG DOMA".

Korisnik javne potpore u smislu Pravilnika o provedbi mjere 07 ,,Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. bit će Općina Gornja Bogićevci.

Članak 3.

Lokacija provedbe projekta je na k.č. 459 / k.o. Gornji Bogićevci.

Članak 4.

Zadužuje se i ovlašćuje općinski načelnik za pripremu i podnošenje Zahtjeva za potporu sukladno natječaju za provedbu podmjere 7.4., tipa operacije 7.4.1. objavljenom dana 7. lipnja 2021. godine na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na poveznici: <https://www.apprrr.hr/podmjera-7-4-ulaganja-u-pokretanje-poboljsanje-ili-prosirenje-lokalnih-temeljnih-usluga-za-ruralno-stanovnistvo-ukljucujuci-slobodno-vrijeme-i-kulturne-aktivnosti-te-povezanu-infrastrukturu/>

Članak 5.

Opis projekta/Operacije sukladno odredbama natječaja iz članka 4. ove odluke, kojom se pobliže opisuje projekt/operacija za koji se podnosi Zahtjev za potporu, nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Članak 6.

Ova oduka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Općine Gornji Bogićevci“.

Klasa: 403-01/02-21-02

Urbroj:2178/18-01/21-02

Gornji Bogićevci, 22.07.2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJI BOGIĆEVCI

Predsjednik Općinskog vijeća

Željko Klarić

**Prilog 10**

**PRILOG**

**UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA**

**(KLASA: 403-01/02-21/02 URBROJ: 2178/18-01/21-02 )**

**UNUTAR MJERE 7 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020**

**OPIS PROJEKTA**

**1. NAZIV PROJEKTA**

*(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta uključujući i opremanje ako je primjenjivo)*

***IZGRADNJA I OPREMANJE VATROGASNOG DOMA***

**2. KORISNIK**

**2.1. NAZIV KORISNIKA**

OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI

**2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA**

Jedinica lokalne samouprave

**2.3. ADRESA KORISNIKA**

Trg hrvatskih branitelja 1, 35429 GORNJI BOGIĆEVCI

**2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE**

PAVO KLARIĆ, OPĆINSKI NAČELNIK

**2.5. KONTAKT**

Telefon: 035 375 056

Fax: 035 375 056

Mob.: 099 584 8456

E-mail: [opcina.gornji.bogicevci@sb.t-com.hr](mailto:opcina.gornji.bogicevci@sb.t-com.hr)

**3. OPIS PROJEKTA**

**3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE**

*(navesti podmjeru/tip operacije unutar Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ za koju korisnik traži javnu potporu)*

**3.1.1. PODMJERA**

7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

**3.1.2. TIP OPERACIJE**

7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

**3.2. MJESTO PROVEDBE**

**3.2.1. ŽUPANIJA ULAGANJA**

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

**3.2.2. GRAD/OPĆINA ULAGANJA**

Općina Gornji Bogićevci

3.2.3. NASELJE ULAGANJA

Gornji Bogićevci

3.3. KRATKI OPIS I CILJEVI PROJEKTA

*(ukratko opisati planirani projekt, navesti razloge i svrhu provedbe projekta, navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 500, a najviše 800 znakova)*

Unaprijediti prostorno – tehničke uvjete za djelovanje dobrovoljnog vatrogasnog društva Gornji Bogićevci izgradnjom novog DVD doma.

Doprinijeti poboljšanju uvjeta života na području općine Gornji Bogićevci unaprjeđenjem javno dostupne infrastrukture namijenjene prevenciji od požara i drugih nepogoda, kao i raznim društvenim događanjima.

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROVEDBE PROJEKTA

3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori

*(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje prije provedbe projekta i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 400, a najviše 800 znakova)*

Očekivani rezultati projekta su:

* Izgrađen novi DVD dom bruto građevinske površine 474,92 m2

3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta

*Pojašnjenje:*

*Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te u slučaju sklapanja Ugovora o financiranju, korisnik sklapanjem istog se obvezuje ostvariti planiranu razinu pokazatelje provedbe projekta.*

*Nova radna mjesta odnose se na izravno zapošljavanje, ako je primjenjivo, odnosno ako se kroz projekt zapošljavaju nove osobe u građevinama koje su predmet zahtjeva za potporu te stvaraju dodatna nova radna mjesta u odnosu na stanje prije provedbe projekta. U sektoru tržnica, sektoru društvenih domova/kulturnih centara* *i sportskih građevina te sektoru vatrogasnih domova navedeno uključuje isključivo osobe koje su zaposlene na poslovima održavanja, zaštite i upravljanja građevinama koja su predmet zahtjeva za potporu.*

*Jednim radnim mjestom smatra se jedna novo zaposlena osoba prema godišnjim satima rada (dakle, jedan zaposlenik na puno radno vrijeme ili više osoba čiji zbroj radnih sati na godišnjoj razini čini jednog zaposlenika).*

*Stvaranje novih radnih mjesta mora nastati kod samog korisnika ako će korisnik upravljati realiziranim projektom ili kod druge pravne osobe koja će upravljati realiziranim projektom, ali stvaranje novih radnih mjesta mora biti izravan rezultat provedbe projekta.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?** | **DA** |  |

*(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)*

Ako je odgovor ''DA'':

* Opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta *(400 - 800 znakova)*

Ovim projektom predviđeno je zapošljavanje jedne osobe na puno radno vrijeme. Osoba će upravljati zgradom na način da će obavljati poslove domara odnosno radit će na održavanju zgrade i opreme, biti će zadužena za otklanjanje eventualnih kvarova na zgradi dobrovoljnog vatrogasnog društva, a ujedno će zgradu i čistiti. Za sve navedene poslove upravljanja predmetnom zgradom predviđeno je zaposliti jednu osobu na puno radno vrijeme od osam sati dnevno, odnosno na punu satnicu na godišnjoj razini

* Opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

*(Navesti u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta)*

Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta) | Planirani broj radnih mjesta | Planirana godina ili planirano razdoblje stvaranja novog radnog mjesta nakon realizacije projekta |
| 1. | Domar | 1 | 2023. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*Napomena:*

*Podaci iz ove tablice uzet će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira iz Priloga 2. Natječaja.*

*Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te se u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu dokazuje na temelju podataka iz ove tablice.*

*Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je dužan dostaviti i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe projekta.*

*U slučaju sklapanja Ugovora o financiranju, korisnik sklapanjem istog se obvezuje ostvariti planiranu razinu pokazatelje provedbe projekta.*

*U slučaju da korisnik nakon provedbe projekta ne ostvari planiranu razinu pokazatelja navedenih u zahtjevu za potporu, Agencija za plaćanja ima pravo korisniku odrediti financijsku korekciju ili od korisnika zatražiti izvršenje povrata dijela isplaćene potpore razmjerno neostvarenom udjelu pokazatelja, u skladu s Prilogom III. Pravilnika i točkom 7. Natječaja* - *Pokazatelji provedbe projekta.*

3.4.3. Korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevina (prostorija) koji su predmet ulaganja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Je li projektom planirano korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevine?** | **DA** | NE |

*(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)*

Ako je odgovor ''DA'':

* Opisati na koji je način planirano korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja te navesti poveznice na dijelove Glavnog projekta u kojem je to predviđeno/projektirano ako je glavnim projektom i odgovarajućim dijelovima istog - na primjer strojarskim projektom, projektom grijanja i hlađenja, projektom elektroinstalacija, projektom fizike zgrade, arhitektonskim projektom itd. - predviđeno korištenje obnovljivih izvora energije **u sustavu grijanja građevina (prostorija)** na drvnu biomasu, na solarni sustav i/ili na dizalice topline.

Glavnim projektom predviđeno je korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevina (prostorija) na drvnu biomasu (peleti)

* Procijenjeni iznos radova/instalacija/opreme koji se odnosi na Korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevina (prostorija) koji su predmet ulaganja

*(navesti procijenjenu vrijednost navedenih radova/instalacija/opreme s PDV-om temeljem projektno-tehničke dokumentacije i troškovnika)*

**306.415,00 kn**

*Napomena:*

*Podaci iz ove točke i iz Glavnog projekta uzet će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira iz Priloga 2. Natječaja.*

3.4.4. Kapacitet dječjeg vrtića

*(odnosi se samo na projekte dječjih vrtića)*

Ukupni kapacitet dječjeg vrtića planiran Glavnim projektom nakon realizacije projekta u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja:

*(Upisati maksimalni mogući broj djece u zgradi dječjeg vrtića u redovnom cjelodnevnom programu sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji.)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ukupan broj skupina (grupa) djece vrtićke dobi nakon realizacije projekta (ako je primjenjivo):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ukupan broj skupina (grupa) djece jasličke dobi nakon realizacije projekta (ako je primjenjivo):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Početni kapacitet dječjeg vrtića prije realizacije projekta u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja:

*(U slučaju rekonstrukcije postojećeg dječjeg vrtića, upisati maksimalni mogući broj djece u redovnom cjelodnevnom programu prije provedbe projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji. U slučaju izgradnje novog dječjeg vrtića ili prenamjene postojeće građevine u dječji vrtić upisati 0.)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA

*(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)*

18 mjeseci od potpisivanja ugovora o financiranju

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI

*(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)*

1. Postupak javne nabave za odabir izvođača radova, kao i za usluge opremanja objekta, usluge stručnog nadzora i konzultantske usluge pomoći vođenja projekta i pripreme dokumentacije javne nabave
2. Provedba radova izgradnje objekta sukladno projektnoj dokumentaciji i troškovniku radova, odnosno građevinskoj dozvoli
3. Opremanje DVD doma sukladno projektnoj dokumentaciji i troškovniku opremanja
4. Aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta, sukladno Prilogu 2. Pravilnika o provedbi Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020
5. Ishođenje akata sukladno Zakonu o gradnji

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI

*(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta. Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishođena je lokacijska dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/uvjeti, potvrde i suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađen je glavni projekt, ishođena je građevinska dozvola itd.).*

* izrađeni su idejni i glavni projekt izgradnje DVD doma u Gornjim Bogićevcima
* ishođena građevinska dozvola, važeća u trenutku prijave

3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

*(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji, procjeni troškova, troškovniku projektiranih radova/instalacija, troškovniku/specifikaciji opreme, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom ''Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore'')*

**Radovi i opremanje:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO | | | **2.817.200,52** |
| 2. | VODOVOD I KANALIZACIJA UKUPNO | | | **170.030,65** |
| 3. | VANJSKO UREĐENJE | | | **430.630,67** |
| 4. | ELEKTRIČNE INSTALACIJE UKUPNO | | | **328.881,80** |
| 5. | STROJARSKE INSTALACIJE | | | **289.342,00** |
| 6. | OPREMANJE | | | **142.500,00** |
|  | **UKUPNO RADOVI I OPREMA 1 - 5** | |  | | **4.178.585,63** |
|  | **PDV 25 %** | | |  | **1.044.646,41** |
|  | **UKUPNO RADOVI I OPREMA SA PDV-om** |  | | | **5.223.232,04** |

* UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI PROJEKTA:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **r.br.** | **stavka** | **Iznos s PDV-om** |
| 1. | RADOVI i OPREMANJE | 5.223.232,04 |
| 2. | STRUČNI NADZOR RADOVA | 156.696,96 |
| 3. | KONZULTANTSKE USLUGE (PRIJAVA I PROVEDBA PROJEKTA) | 40.000,00 |
|  | **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI PROJEKTA UKUPNO** | **5.419.929,00** |

**4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA**

4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI

*(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta te* *popuniti Izjavu korisnika o javnoj namjeni projekta te dostupnosti predmeta ulaganja pojedincima, lokalnom stanovništvu i interesnim skupinama iz točke 12. ovog Priloga)*

Ciljane skupine projekta izgradnje zgrade dobrovoljnog vatrogasnog društva su kako slijedi:

* Članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gornji Bogićevci – obzirom na brojnost dobrovoljnih vatrogasaca – članova udruge korisnika te na tradiciju dobrovoljnog vatrogastva u Slavoniji i Baranji, nesporno je da će ovo biti ciljna skupina projekta na koju će projekt imati izravni pozitivni utjecaj, jer su članovi lokalnog DVD-a svakodnevni korisnici DVD doma, kako pri redovnim aktivnostima održavanja objekta i opreme, tako i pri intervencijama u lokalnoj zajednici
* Lokalne organizacije civilnog društva i neformalne skupine korisnika – namjena DVD doma nije isključivo vezana samo za protupožarnu zaštitu, nego je DVD dom raspoloživ i za organizaciju raznih društvenih skupova i manifestacija. Velika većina OCD-a na području općina nema na raspolaganju vlastite prostorne kapacitete, stoga prostori DVD domova u ruralnim sredinama imaju tradicionalno ulogu mjesta gdje se takva događanja odvijaju, stoga imaju i širu društvenu ulogu od samog vatrogastva.

Krajnji korisnici koji će izravno ili neizravno imati koristi od realizacije projekta su sljedeći:

* Lokalno stanovništvo – poboljšani prostorno – tehnički uvjeti budućeg DVD doma omogućiti će primjerenije i učinkovitije reagiranje vatrogasaca pri intervencijama kod lokalnog stanovništva.
* Jedinica lokalne samouprave, Općina Gornji Bogićevci – potporom ovom projektu, odnosno izgradnjom DVD doma općina će značajno doprinijeti poboljšanju uvjeta života stanovnika na području općine čime doprinijeti ublažavanju negativnih depopulacijskih trendova.

4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA

*(navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta doprinijeti području u kojem se planira provedba projekta odnosno koji su pozitivni učinci za ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)*

Razvoj tehnologije, urbanizacija manjih naselja, razvoj infrastrukture i industrije, uz ono pozitivno za razvoj društva, nosi i sve veću opasnost od požara i eksplozija. To zahtjeva da se u isto vrijeme sa razvojem gospodarstva, infrastrukture i tehnologije moraju poduzimati i odgovarajuće mjere zaštite od požara. Upravo su dobrovoljna vatrogasna društva nositelji takvih mjera i aktivnosti u ruralnim dijelovima, stoga je i logična ambicija korisnika da radi na poboljšanju uvjeta svog djelovanja, koje se konačno pozitivno odražava na sigurnost lokalnog stanovništva. Isto tako, DVD dom jest, i biti će dostupan i ostalom lokalnom stanovništvu za organizaciju raznih kulturno-tradicijskih i ostalih manifestacija, kao i za edukacije i razna druga događanja od značaja za lokalnu zajednicu.

**5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE S PROJEKTOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO**

*(odnosi se samo na projekte vatrogasnih domova)*

5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE S PROJEKTOM

*(obrazložiti na koji je način projekt povezan s podacima iz Registra udruga odnosno statuta udruge vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje cilj, te s područjima djelovanja i aktivnostima udruge; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)*

Dobrovoljno vatrogasna društvo Gornji Bogićevci više od 90 godina obavlja djelatnosti Zaštite od požara na području općine Ernestinova. U svom redovnom radu obavlja se i školovanje članova, osiguranje članova, rad s djecom i mladeži, dežurstvo u vrijeme žetve, kupnja vatrogasne opreme, a sve kroz blisku suradnju s Općinom Ernestinova, kao i s udrugama s područja općine Ernestinova i sudjelovanjem u manifestacijama Vatrogasne zajednice Osijek.

5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

*(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge od posebnog interesa za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**6. FINANCIJSKI KAPACITET KORISNIKA**

PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE

*(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta)*

Sukladno uvjetima Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., Projekt će biti financiran iz sredstava Natječaja i to do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova, budući da se planirano ulaganje provodi u jedinici lokalne samouprave koja se razvrstava u I. skupinu sukladno najnovijoj odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti.

Korisnik namjerava zatražiti isplatu predujma u iznosu od 50%, od ukupnih prihvatljivih troškova odmah po potpisu Ugovora o financiranju (do polovine 2022. godine), a uz predujam koristiti će i sredstva proračuna Općine, stoga će vlastita sredstva namijenjena provedbi Projekta, a koje je Korisnik ranije predvidio u proračunima narednih godina, biti potrebna samo za osiguravanje pozitivnog financijskog tijeka projekta.

Početak provedbe radova planiran je u 2022. godini (mjesec ožujak), no, ovisno o dinamici obrade zahtjeva za potporu i očekivano vrijeme zaprimanja Odluke o financiranju, te trajanju procedura nabava i dinamici izvođenja radova, Korisnik očekuje dovršetak provedbe projekta i ostvarenje pune funkcionalnosti objekta najkasnije do listopada 2023. godine.

Obzirom da je korisnik obveznik Zakona o javnoj nabavi, očekuje se da će dizajn natječajne dokumentacije, kontrola dizajnirane dokumentacije od strane APPRRR-a, objava natječaja, te na koncu odabir i ugovaranje izvođača trajati ukupno 3 do najviše 5 mjeseci, a najkasnije do konca ožujka 2022. godine. U travnju 2022. godine izgledno je uvođenje izvođača u radove, a dinamika provedbe radova i opremanja ovisiti će i o vremenskim uvjetima, posebno u proljetnom i jesenskom periodu godine.

U tablici je prikazana dinamika provedbe aktivnosti, sa naznačenim periodima slanja zahtjeva za predujam i ostalih zahtjeva za isplatu. Naravno, treba napomenuti da planirana dinamika ne ovisi isključivo o korisniku, stoga je moguće da projekt ne započne kako je prikazano, nego da se datum početka pomiče ovisno o procedurama APPRRR-a.

Planirana dinamika financiranja prikazana je u sljedećoj tablici:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | godina | **2022.** | | | | **2023.** | | | |
| r.br. | tromjesečje | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** |
| 1. | procedure nabava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zahtjev za potporu II dio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Provedba radova |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Opremanje objekta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zahtjev za predujam: **2.709.954 kn** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zahtjev za isplatu I: **1.354.982 kn** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ishođenje uporabne dozvole |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zahtjev za isplatu II: **1.354.982 kn** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**7. LJUDSKI KAPACITETI KORISNIKA**

*(navesti dosadašnja iskustva korisnika u provedbi sličnih projekata, te ljudske kapacitete za provedbu planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu planiranog projekta; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom, a koji će biti uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima)*

Općina Gornji Bogićevci ima učinkovitu i iskusnu upravu i administraciju, bez obzira na relativno mali broj stalno zaposlenih djelatnika u upravi i administraciji. Dokaz tome su i brojni kapitalni projekti koje je Općina uspješno provela posljednjih dvadeset godina i stabilno poslovanje Općine.

Načelnik, g. Pavo Klarić, dipl. oec. zaposlen je u Općini na puno radno vrijeme. Nadalje, Jedinstveni upravni odjel trenutno u stalnom radnom odnosu ima pročelnicu, te su zaposleni viši referent za proračun i financije. Komunalni pogon, kao dio Jedinstvenog upravnog odjela, zapošljava četiri osobe koje su u stalnom radnom odnosu kao namještenici. Komunalni pogon bavi se poslovima održavanja javnih površina na području Općine, ali i pruža usluge na tržištu. Općina je posljednjih godina koristila programe HZZ-a (Javni radovi i stručno osposobljavanje bez radnog odnosa) kako bi osnažila svoje kapacitete kako u administraciji i upravi, tako i u komunalnim poslovima.

Općina ima značajno iskustvo provedbe projekta financiranog sredstvima EU fondova. Radi se o prekograničnom projektu „It started with the sport“ kojega je Općina Gornji Bogićevci provodila u partnerstvu sa lokalnom udrugom „Sport za sve“ i Osnovnom školom Okučani, dok je prekogranični partner u BiH bila je Opština Dobretići. Projekt je financiran sredstvima iz prekograničnog programa IPA CBC CRO-BIH, u okviru prioriteta 2 *Poboljšanje kvalitete života i društvena povezanost.* Ukupna vrijednost projekta bila je nešto više od 150.000,00 EUR. Provedba projekta je od strane relevantnih sudionika ocijenjena vrlo uspješnom.

Upravo iskustvo provedbe navedenog prekograničnog projekta dokazalo je da Općina ima znanja i iskustva provoditi projekte financirane sredstvima EU fondova, kao i da Općina prepoznaje važnost parterskog pristupa sa sudionicima na lokalnoj razini. Općina je kroz navedeni projekt povezala javnu upravu sa obrazovnim i civilnim sektorom, te ostvarila sinergijski učinak između lokalnih sudionika.

Treba istaknuti da je Općina osnažila kapacitete za izradu i provedbu projekata (primarno za EU fondove) kroz jednu od aktivnosti u sklopu projekta „It started with the sport…“. Naime, desetak osoba s područja Općine, iz raznih sektora, pohađalo je edukativni program za izradu i provedbu projekata financiranih putem EU fondova.

Općina Gornji Bogićevci, pored iskustva korištenja EU fondova, ima bogata iskustvo izgradnje i održavanja javne infrastrukture svih vrsta i namjena. Naime, prostor općine bio je gotovo potpuno uništen za vrijeme Domovinskog rata, stoga je nakon vojno-redarstvene akcije Bljesak 1995. godine započela temeljita obnova svih naselja, što je podrazumijevalo angažman države, stanovnika općine, i naravno Općine Gornji Bogićevci, kao ključnog dionika u ovom procesu.

Projekt će provoditi zaposlenici Općine Gornji Bogićevci. U ovome trenutku to su Pavo Klarić, dipl. oec., načelnik, te Mara Klarić, pročelnica jedinstvenog upravnog odjela. Za procedure javne nabave zadužena je Mara Klarić, koja i inače obavlja tu vrstu posla u Općini, a posjeduje certifikat nužan za izradu i objavu natječaja sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Neki od značajnijih realiziranih projekata, kao i oni u tijeku:

* Igralište Dubovac – u tijeku je izgradnja malonogometnog igrališta, igrališta za malu djecu i parkirališta, vrijednost 900.000,00 HRK;
* Pješačka staza u G. Bogićevcima – 920.000,00 HRK, izgrađeno 2015.g.;
* Rekonstrukcija ulice Karlovac i Stari kraj, G. Bogićevci, 1.050.000,00 HRK;
* Izgradnja Društvenog doma Trnava, 1.530.000,00 HRK,.
* “Želim napredovati aktivno”, program Zaželi (u partnerstvu s LAG-om zapadna Slavonija), 8.416.690,00 kuna,
* “Želim napredovati“, program Zaželi, (u partnerstvu s LAG-om zapadna Slavonija), 5.316.000,00 kn
* Sanacija nerazvrstanih cesta, 2020-2021, 2.400.00,00 kn
* Izgradnja pješačke staze naselja Kosovac i Dubovac, 1.500.000,00 kn,
* Izgradnja parkirališta društvenog doma Trnava, 580.000,00 kn,

Svu tehničku podršku, ukoliko ona bude potrebna, pružati će djelatnici komunalnog pogona Općine.

**8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM**

8.1. IZVORI PRIHODA, PRIHODI I RASHODI PROJEKTA

*(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja, prihode koje generira realizirani projekt te rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta)*

Planirani prihodi DVD Gornji Bogićevci ostvarivati će se:

* iz sredstava proračuna Općine (nadležni proračun) – oko 90% prihoda svake godine
* ostali prihodi (BPŽ, donacije i dr.) – oko 10% godišnjih prihoda

Planirani rashodi odnose se materijalne izdatke, energiju i komunalije, tekuće održavanje objekta i opreme, materijalne troškove, investicijsko održavanje, nabavku osnovne opreme te nabavku potrošnog materijala.

8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM PET GODINA OD DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA

*(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“; navesti način upravljanja projektom ako će korisnik prenijeti upravljanje realiziranim projektom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima)*

Objektom će, kao i do sada, upravljati Dobrovoljno vatrogasno društvo Gornji Bogićevci putem svojih članova, sukladno hijerarhiji i statutu udruge. DVD će zaposliti jednu osobu (domar) na puno radno vrijeme, dok će još oko 10 – tak osoba biti sudjelovati u održavanju na volonterskoj osnovi.

**9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA**

*(Sukladno Članku 61. Uredbe (EU) br. 1303/2013)*

*Ako projekt ostvaruje neto prihod nakon dovršetka i prihvatljivi troškovi projekta prelaze 1.000.000,00 eura, prihvatljivi troškovi projekta unaprijed se smanjuju u referentnom razdoblju od 10 godina. Prihvatljivi troškovi projekta umanjuju se za utvrđeni diskontirani neto prihod.*

*Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju potrebno je popuniti Tablicu izračuna neto prihoda.*

*Predložak Tablice izračuna neto prihoda se preuzima sa stranice www.apprrr.hr – kartica “Zajednička poljoprivredna politika/PRRRH 2014. – 2020./Mjera 7/Podmjera 7.4/Vezani dokumenti/Predlošci i upute 7.4.1“.*

*Isti predložak Tablice izračuna neto prihoda može se otvoriti dvostrukim klikom na ovu ikonicu:*

****

*Popunjeni predložak Tablice kopira se u ovom poglavlju na sljedećoj stranici.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ostvaruje li projekt neto prihod?** | DA | **NE** |

*(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)*

*NAPOMENE:*

*Tablicu izračuna neto prihoda je potrebno popuniti neovisno o tome koliko iznose prihvatljivi troškovi projekta, a u Planu nabave/Tablici troškova i izračuna potpore prihvatljivi troškova će se umanjiti samo ako prelaze 1.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama i ako projekt generira neto prihod.*

**Tablica izračuna neto prihoda**

*(kopirati popunjenu Tablicu izračuna neto prihoda)*



**10. USKLAĐENOST PROJEKTA SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ILI S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM ODABRANOG LAG-A** **ILI S PLANOM RAZVOJA JEDINICE PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE**

*(Navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog dokumenta jedince lokalne samouprave ili iz lokalne razvojne strategije odabranog LAG-a unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske ili iz Plana razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave, a iz kojih je vidljivo da je projekt u skladu sa* *strateškim razvojnim dokumentom JLS, lokalnom razvojnom strategijom (LRS) odabranog LAG-a ili Planom razvoja županije, obrazložiti usklađenost projekta s ciljem/prioritetom, navesti broj poglavlja/stranice u kojem/kojoj se navodi spomenuti cilj i prioritet; navesti gdje je strateški razvojni dokument/LRS/Plan razvoja županije objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu, navesti broj i datum akta temeljem kojeg je strateški razvojni dokument/Plan razvoja usvojen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave; navesti gdje je taj akt objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu*;*.)*

* **Strateški razvojni program Općine Gornji Bogićevci**

Usvojena je na sjednici Općinskog vijeća koja je održana 2. studenog 2016. godine, a objavljena je na internetskoj stanici Općine Gornji Bogićevci, na sljedećoj poveznici: <http://www.opcinagornjibogicevci.hr/?s=Strate%C5%A1ki-razvojni-program-Op%C4%87ine-Gornji-Bogi%C4%87evci-2020..pdf>

Usklađenost projekta sa Strateškim razvojnim programom Općine Gornji Bogićevci za razdoblje 2014. – 2020. vidljiva je u Poglavlju *8. Strateški razvojni ciljevi, prioriteti i mjere,* stranica broj 66., pod Strateškom ciljem broj 1: *UNAPRJEDITI JAVNU INFRASTRUKTURU I UVJETE ŽIVOTA U SVIM NASELJIMA*; Prioritet: 1.4. Razvoj ostale javne infrastrukture;

Strateški razvojni program Općine Gornji Bogićevci usvojen je 2.11.2016. godine na 17. sjednici općinskog vijeća (Odluka: Klasa: 403-02-01/03-16/17; Urbroj: 2178/18-03-16-01). Odluka je objavljena u Službenom glasniku Općine Gornji Bogićevci br. 4/2016.

* **Županijska razvojna strategija Brodsko-posavske županije do 2020. godine**

Dokument je objavljen na internetskoj stanici Brodsko – posavske županije, na sljedećoj poveznici <https://www.bpz.hr/_Data/Files/1811081019332.pdf> .

Usklađenost projekta sa ovim dokumentom očituje se u poglavljima 4.2. Ciljevi i 4.3. Razvojni prioriteti i mjere (stranice 56. i 58.):

* **Cilj 3 Razvoj komunalne i prometne infrastrukture, uz održivi razvoj i zaštitu bio raznolikosti**;
* Prioritet 3.3. Zaštita okoliša i prirode te očuvanje biološke raznolikosti;
* Mjera 3.3.3. Unaprjeđenje sustava zaštite od elementarnih nepogoda i izvanrednih situacija;
* **Cilj 1 Razvoj ljudskih potencijala i unaprjeđenje kvalitete života**
* Prioritet 1.5. Suradnja s organizacijama civilnog društva i podrška njihovim aktivnostima
* Mjera 1.5.1. Jačanje kapaciteta OCD-a za sudjelovanje i pružanje usluga u lokalnoj zajednici za društveno – ekonomski rast i demokratski razvoj, ekološku osviještenost, društveno koristan rad i participaciju građana u svrhu doprinosa kvaliteti života.
* **Lokalna razvojna strategija LAG-a „Zapadna Slavonija“**

Ova strategija predstavlja drugu izmjenu Lokalne razvojne strategije LAG-a „Zapadna Slavonija“ sukladno odredbama novog Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (NN 91/2019) koji uključuje daljnju provedbu dosadašnjeg Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 96/2017, 53/2018) te Ugovorom o dodjeli sredstava odabranom LAG-u br. 5751 potpisanim između LAG-a „Zapadna Slavonija“ i Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju s pripadajućim Aneksom 5751/1. Odluku o usvajanju Strategije donijela je Skupština LAG -a Zapadna Slavonija 22.03.2016.

Dokument je objavljen na poveznici <http://lagzs.com/download/dokumenti/Lokalna-Razvojna-Strategija-LAG-a-ZS-2014-2020-dodaci-Izmjena-br.-2.pdf> , a na stranicama 31., 34. i 35. može se vidjeti s kojim je ciljevima, mjerama i tipovima operacija projekt u skladu, a koje navodimo u nastavku.

* **Strateški cilj 2. Razvoj kvalitete života jačanjem potporne infrastrukture i kohezije lokalnih razvojnih dionika unutar i izvan područja LAG-a,**
* M2.1 Potpora razvoju rekreacijske i opće društvene infrastrukture
* TO2.1.2 Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo

**11. USKLAĐENOST PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE**

*(za projekte građenja za koje nije ishođena građevinska dozvola obrazložiti usklađenost projekta s prostornim planom JLS pozivajući se na odgovarajuće članke, stavke i točke tekstualnog dijela Prostornog plana JLS te na grafičke dijelove Prostornog plana, navesti naziv i stranice Prostornog plana JLS u kojima je dozvoljena provedba takvog zahvata u prostoru, navesti broj mape/knjige/poglavlja/stranice iz Glavnog projekta u kojem projektant dokazuje/izjavljuje da je Glavni projekt u skladu s prostornim planom.*

**12. IZJAVA KORISNIKA O JAVNOJ NAMJENI PROJEKTA TE DOSTUPNOSTI PREDMETA ULAGANJA POJEDINCIMA, LOKALNOM STANOVNIŠTVU I INTERESNIM SKUPINAMA**

*Pojašnjenje:*

*- Davatelj Izjave je korisnik/podnositelj Zahtjeva za potporu za podmjeru 7.4, tip operacije 7.4.1*

*- Korisnik se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da je projekt namijenjen javnoj upotrebi/korištenju i da će planirano ulaganje nakon stavljanja u funkciju biti dostupno pojedincima, lokalnom stanovništvu i interesnim skupinama.*

*- U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta.*

*- Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane korisnika.*

Ja, Pavo Klarić, načelnik Općine Gornji Bogićevci, dolje potpisani, u svojstvu osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje Općine Gornji Bogićevci, kao podnositelja Zahtjeva za potporu za Podmjeru 7.4., Tip operacije 7.4.1., ovime izjavljujem da se obvezujem, da će planirano ulaganje u projekt „***IZGRADNJA I OPREMANJE VATROGASNOG DOMA***“ biti dostupno lokalnom stanovništvu odnosno krajnjim korisnicima i interesnim skupinama okupljenima kroz udruge i drugim neformalnim zainteresiranim skupinama.

Interesne skupine/krajnji korisnici projekta/operacije:

* Članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gornji Bogićevci – obzirom na brojnost dobrovoljnih vatrogasaca – članova udruge korisnika, te na tradiciju dobrovoljnog vatrogastva u Slavoniji i Baranji, nesporno je da će ovo biti ciljna skupina projekta na koju će projekt imati izravni pozitivni utjecaj, jer su članovi lokalnih DVD-a svakodnevni korisnici DVD doma, kako pri redovnim aktivnostima održavanja objekta i opreme, tako i pri intervencijama u lokalnoj zajednici
* Lokalne organizacije civilnog društva i neformalne skupine korisnika – namjena DVD doma nije isključivo vezana samo za protupožarnu zaštitu, nego je DVD dom raspoloživ i za organizaciju raznih društvenih skupova i manifestacija. Velika većina OCD-a na području općina nema na raspolaganju vlastite prostorne kapacitete, stoga prostori DVD domova u ruralnim sredinama imaju tradicionalno ulogu mjesta gdje se takva događanja odvijaju, stoga imaju i širu društvenu ulogu od samog vatrogastva.

Krajnji korisnici koji će izravno ili neizravno imati koristi od realizacije projekta su sljedeći:

* Lokalno stanovništvo – poboljšani prostorno – tehnički uvjeti budućeg DVD doma omogućiti će primjerenije i učinkovitije reagiranje vatrogasaca pri intervencijama kod lokalnog stanovništva.
* Jedinica lokalne samouprave, Općina Gornji Bogićevci – potporom ovom projektu, Općina će značajno će doprinijeti poboljšanju uvjeta života stanovnika na području općine čime doprinijeti ublažavanju negativnih depopulacijskih trendova.

Potpisom ove Izjave jamčim pod materijalnom i kaznenom odgovornošću za istinitost i točnost navoda u Izjavi.

Datum: Potpis i pečat:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***24.***



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

Na temelju članka 10. stavak 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19 i 98/19) i članka 39. Statuta Općine Gornji Bogićevci, (“Službeni glasnik Općine Gornji Bogićevci,” broj 02/21), Općinsko vijeće općine Gornji Bogićevci na 02. sjednici održanoj 22. srpnja 2021. godine donijelo je

**ODLUKU**

**o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u**

**Općinskom vijeću Općine Gornji Bogićevci u 2021. godini**

**- novi mandat nakon lokalnih izbora -**

**Članak 1.**

Ovom odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gornji Bogićevci (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) koja su osigurana u Proračunu Općine Gornji Bogićevci za 2021. godinu, razdoblje od Lokalnih izbora do 31.12.2021. godine (7 mjeseci).

**Članak 2.**

Prema članku 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19 i 98/19) za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki godišnji iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća od zastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu razmjerno broju izabranih članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola.

**Članak 3.**

Prema članku 5. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19 i 98/19) za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuju se godišnji iznos sredstava u visini od 1.000.00 kuna, što na mjesečnoj razini iznosi 83,33 kune.

**Članak 4.**

Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Gornji Bogićevci za 2021. godinu na način utvrđen u članku 2. i 3. ove Odluke u jednokratnim iznosima kako slijedi:

* Hrvatskoj demokratskoj zajednici – HDZ u iznosu od 1.749,93 kuna,
* Duspara Mirko – NL u iznosu od 1.749,93 kuna,
* Hrvatska seljačka stranka – HSS u iznosu od 1.749,93 kuna

**Članak 5.**

Sredstva izračunata prema članku 3. ove Odluke novom sazivu općinskoga vijeća doznačit će se na žiro-račun političke stranke najkasnije do 31.12.2021. godine

**Članak 6.**

Sredstva iz članka 4. ove Odluke doznačiti će se političkim strankama pod uvjetom da su njihovi članovi Općinskog vijeća bili nazočni na najmanje 75% sjednica održanih u razdoblju koje prethodi isplati.

**Članak 7.**

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Gornji Bogićevci“

Klasa: 400-06/21-03/02

Ur.broj: 2178/18-03/21-01

Gornji Bogićevci, 22. srpnja 2021. god.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Željko Klarić

***25.***

Na temelju odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17-ispravak pročišćenog teksta), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak pročišćenog teksta**,**123/17 i 98/19) i članka 39. Statuta Općine Gornji Bogićevci, (“Službeni glasnik Općine Gornji Bogićevci,” broj 02/21) Općinsko vijeće Općine Gornji Bogićevci, na 02. sjednici održanoj dana 22. srpnja 2021. godine, donijelo je

**O D L U K U**

**o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Gornji Bogićevci**

**Članak 1.**

Općina Gornji Bogićevci prodat će nekretninu, u naravi poljoprivredno zemljište, na adresi k.o Gornji Bogićevci, u ZK izvatku br. 1483**, kčbr. 1381** oznake VOĆE, pašnjak 2453 m2 u vlasništvu Općine Gornji Bogićevci 1/1.

**Članak 2.**

**Početna cijena nekretnine iz članka 1. je 2,67 kn/m2 odnosno 6549,51 kuna.**

**Članak 3.**

Najpovoljniji ponuditelj za kupoprodaju nekretnina iz članka 1. ove Odluke, odabrat će se na temelju provedenog javnog natječaja.

**Članak 4.**

Zadužuje se načelnik da imenuje povjerenstvo za provedbu natječaja iz članka 2. ove Odluke.

**Članak 5.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Općine Gornji Bogićevci”.

**OPĆINSKO VIJEĆE**

**OPĆINE GORNJI BOGIĆEVCI**

KLASA: 371-05/21-03/02

URBROJ: 2178/18-03/21-5

Gornji Bogićevci, 22. srpnja 2021. godine

Predsjednik OV:

Željko Klarić

***26.***

Na temelju članka 17. stavak 1. podstavka 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine “ broj 82/15 i 118/18 i 31/20), članka 5. stavka 2. i 3. Uredbe o sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite ( NN 27/17 ) te članka 33. Statuta Općine Gornji Bogićevci ("Službeni glasnik Općine Gornji Bogićevci br. 2/09,01/13 i 04/19), Općinsko vijeće Općine Gornji Bogićevci na svojoj 02. sjednici održanoj dana 22. srpnja 2021. godine, d o n o s i

**O D L U K U**

**o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene**

**Općine Gornji Bogićevci**

**Članak 1**.

Ovom se Odlukom, sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Gornji Bogićevci, donesene na 15. sjednici održanoj dana 17.02.2020. godine, osniva postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Gornji Bogićevci.

**Članak 2.**

Postrojba civilne zaštite opće namjene osniva se za provođenje mjere civilne zaštite asanacije terena, potporu u provođenju mjera evakuacije, spašavanja, prve pomoći, zbrinjavanja ugroženog stanovništva te zaštite od poplava.

**Članak 3.**

Sukladno članku 6. Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite („Narodne novine“ broj 27/17) postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Gornji Bogićevci sastoji se od 18 pripadnika i to:

* 1 (jedne) upravljačke skupine i
* 2 (dvije) operativne skupine.

**Članak 4.**

Osobama koje su raspoređene u postrojbu civilne zaštite opće namjene izdaje se iskaznica pripadnika civilne zaštite.

**Članak 5.**

Evidenciju pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene vodi Jedinstveni upravni odjel Općine Gornji Bogićevci.

**Članak 6.**

Sredstva potrebna za ustrojavanje, opremanje, osposobljavanje i djelovanje postrojbe civilne zaštite opće namjene osiguravaju se u Proračunu Općine Gornji Bogićevci.

**Članak 7.**

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju, ustroju i popuni tima civilne zaštite opće namjene za Općinu Gornji Bogićevci, KLASA: 403-02-01/03-11-18, URBROJ:2178/18-03-11-01, od 02.04.2012.godine.

**Članak 8.**

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Gornji Bogićevci”.

**OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJI BOGIĆEVCI**

Klasa:021-05/21-02/02

Urbroj: 2178/02-02/01-21-1

Gornji Bogićevci 22.07.2021.

Predsjednik OV

Željko Klarić

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POSTROJBA OPĆE NAMJENE OPĆINE GORNJI BOGIĆEVCI | | | | |
| Redni broj | Formacija | Ime i prezime | Adresa | telefon |
| **UPRAVLJAČKA SKUPINA** | | | | |
| 1 | ZAPOVJEDNIK | Ivan Siladi, OIB: 94881186023 | Orašje 6A, Gornji Bogićevci | 098/9538163 |
| 2 | ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA | Franjo Bungić, OIB:12342984407 | Stari Kraj 31, Gornji Bogićevci | 099/524-4511 |
| **1. OPERATIVNA SKUPINA** | | | | |
| 3 | **Voditelj skupine** | **Dominik Klarić, OIB:78290077820** | **Karlovac 3, gornji Bogićevci** | 098/134-9449  035/330-075 |
| 4 | Zamjenik voditelja | Stipo Šugić, OIB:26863973704 | Doljnjak 3, Gornji Bogićevci | 035/375-149 |
| 5 | Član | Josip Bungić, OIB:41814109286 | Stari kraj 78, Gornji Bogićevci | 099/594-4398  035/375-199 |
| 6 | Član | Anto Jakić, OIB:50894484411 | Trnava 79 | 098/792-741 |
| 7 | Član | Lipovac Željko, OIB:14733319266 | Kosovac 55 | 091/7626260 |
| 8 | Član | Vinko Šugić, OIB:89453089798 | Podgaj 22, Gornji Bogićevci | 099/213-1461 |
| 9 | Član | Smjerog Dražen, OIB:81670216433 | Novi kraj 107, Gornji Bogićevci | 035/375-139 |
| 10 | Član | Ivica Spajić, OIB:98143342373 | Orašje 48, Gornji Bogićevci | 095/817-1202 |
| **2. OPERATIVNA SKUPINA** | | | | |
| 11 | **Voditelj skupine** | **Dragan Bilandžić, OIB:60496541136** | **Dubovac 97** | 091/593-4257  035/375-453 |
| 12 | Zamjenik voditelja | Anto Zdunić, OIB:27892457740 | Novi kraj 15, Gornji Bogićevci | 091/456-2465  035/375-222 |
| 13 | Član | Zoran Tomić, OIB:60064788656 | Smrtić 69 | 099/1815953 |
| 14 | Član | Veseljko Šugić, OIB:40185064803 | Stari kraj 50, Gornji Bogićevci | 091/573-8285 |
| 15 | Član | Vonić Mario, OIB:11039138725 | Ratkovac 117 | 099/7443282  035/375-095 |
| 16 | Član | Čičak Pejo, OIB:28433959908 | Ratkovac 23 | 099/6318537 |
| 17 | Član | Šugić Slobodan, OIB: 54658355051 | Stari kraj 64, Gornji Bogićevci | 091/509-8764 |
| 18 | Član | Vidić Željko, OIB:49631193703 | Smrtić 123 | 035/375-274 |
| **PRIČUVA/TEKLIĆI** | | | | |
| 1 |  | Mihalek Josip, OIB:85301966440 | Dubovac 12 | 098/862-690  035/371-271 |
| 2 |  | Zvonko Dražetić, OIB: 58087320660 | Trnava 26 | 099/7993335 |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

***27.***

Temeljem članka 11. stavak 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16), te članka 2. Plana proračuna općine Gornji Bogićevci za razdoblje 2021 – 2023. godinu („Službeni glasnik općine Gornji Bogićevci“, broj 06/20), općinsko vijeće općine Gornji Bogićevci na 02. sjednici održanoj dana 22. srpnja 2021. godine d o n o s i

**Odluku o izmjeni** **P R O G R A M-a**

**„RAZVOJ MIKRO PODUZETNIŠTVA – RMP/2021“**

**Članak 1.**

Točka 5. Programa „RAZVOJ MIKRO PODUZETNIŠTVA – RMP/2021“ od 25. veljače 2021. godine mijenja se i glasi:

**NAMJENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA:**

1. Potpora novoosnovanim obrtima i tvrtkama **10.000,00 kuna**
2. Potpora obrtima i tvrtkama koje proširuju djelatnost koja će rezultirati novim zapošljavanjem na neodređeno vrijeme **5.000,00 kuna**
3. Potpore obrtima i tvrtkama za financiranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU i nacionalnih fondova **3.000,00 kuna**

**Članak 2.**

Točka 6. Programa „RAZVOJ MIKRO PODUZETNIŠTVA – RMP/2021“ od 25. veljače 2021. godine mijenja se i glasi:

**INTENZITET POTPORE:**

Iznos potpore se isplaćuje jednokratno i ne može biti veći od stvarnih troškova ili maksimalno do iznosa navedenih u prethodnom stavku.

Jedan gospodarski subjekt, **u istoj proračunskoj godini,** može se javiti po točki 1. **ili** po točki 2., a točka 3. se može kombinirati s točkama 1. i 2.

Potpore pod točkama 2. i 3. gospodarski subjekti mogu koristiti jednom u svakoj novoj proračunskoj godini ukoliko će rezultirati novim zapošljavanjem, odnosno izradom novog projektnog prijedloga.

Potporu po točki 2. u novoj proračunskoj godini ne može ostvariti gospodarski subjekt koji je u zadnje 3 godine prije podnošenja prijave imao smanjenje broja zaposlenih.

Novim zapošljavanjem ne smatra se zapošljavanje za popunjavanje radnog mjesta radnika koji je ostvario mirovinu ili je sam dao otkaz, nužno je da razlog zapošljavanja bude proširenje djelatnosti odnosno trajno povećanje opsega posla.

**Članak 3.**

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovoj Odluci odnose se jednako na muški i ženski rod.

**Članak 4.**

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel da napravi pročišćeni tekst Programa, te novi Javni poziv u skladu s izmijenjenim Programom.

**Članak 5.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku općine Gornji Bogićevci.

KLASA: 311-01/21-03/02

URBROJ: 2178/18-03/21-01

Gornji Bogićevci, 22.07.2021. godine

Predsjednik OV:

Željko Klarić

**Bilješke:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­

|  |
| --- |
| **Izdaje Jedinstveni upravni odjel općine Gornji Bogićevci**  **Odgovorni urednik: Pavo Klarić, dipl.oec., Trg hrv. branitelja 1 Telefon : 035/375-056**  **Glasnik izlazi po potrebi općine Gornji Bogićevci**. |