REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI

OPĆINSKO VIJEĆE

Trg hrvatskih branitelja 1,

35429 Gornji Bogićevci

OIB: 89414039518

Tel: 035/375-056

Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20), a u vezi s člankom 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), te članka 39. stavak 5 Statuta općine Gornji Bogićevci („Službeni glasnik Općine Gornji Bogićevci“, broj 02/21, Općinsko vijeće općine Gornji Bogićevci na svojoj 9. sjednici održanoj 16. rujna 2026. godine, donosi

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2026. GODINU

Članak 1.

Programom građenja komunalne infrastrukture za 2026. godinu (u daljnjem tekstu: Program) određuje se:

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskih područja

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

- Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

- Druga pitanja određena Zakonom o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20)

Članak 2.

Građevine komunalne infrastrukture su:

- nerazvrstane ceste

- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila (nogostupi, biciklističke staze, trgovi)

- javna parkirališta

- javne zelene površine (parkovi, drvoredi, dječja igrališta, športski i rekreacijski prostori)

- građevine i uređaji javne namjene (nadstrešnice, zdenci, fontane, javni zahodi, spomenici)

- javna rasvjeta

- groblja i krematoriji na grobljima,

- građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Članak 3.

# U 2026. godini gradnja komunalne infrastrukture iz članka 2. ovog Programa obuhvaća slijedeće:

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskih područja

| 1. | GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | NERAZVRSTANE CESTE | POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE 2026. |
|  | Izgradnja prilazne ceste i mosta na potoku Draževac (izgradnja, nadzor) Izvor 40 Prihod od komunalne naknade: 0,00 | 0,00 |
|  | Izgradnja ceste Stari kraj – groblje LU Vepar (izgradnja, nadzor) Izvor 11 Opći prihodi i primici: 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO | 0,00 |

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

| 2. | GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | JAVNE ZELENE POVRŠINE | POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE 2026. |
|  | Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Trnava (izgradnja, nadzor) Izvor 11 Opći prihodi i primici: 51.871,46 Izvor 41 Prihodi za posebne namjene: 0,00 | 51.880,00 |
|  | Uređenje okoliša Društvenog doma Smrtić-Ratkovac i izgradnja nadstrešnice (izgradnja, nadzor) Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna 0,00 | 0,00 |
|  | Zelena infrastruktura – javne površine (izgradnja, nadzor,projektna dokumentacija) Izvor 40 Prihod od komunalne naknade: 0,00 Izvor 44 Prihod od grobne naknade: 10.000,00 | 10.000,00 |
|  | Ulaganje u prometnu infrastrukturu (izgradnja, nadzor,projektna dokumentacija) Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna: 0,00 Izvor 11 Opći prihodi i primici: 0,00 Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna: 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE |  |
|  | Centar općine – sanacija pristupne prometnice Izvor 50 Pomoći: 81.813,75 | 81.813,75 |
|  | Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića (izgradnja, nadzor) Izvor 11 Opći prihodi i primici: 0,00 Izvor 45 Prihodi od šumskog doprinosa: 0,00 Izvor 71: Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine: 20.000,00 | 20.000,00 |
|  | Uređenje parkirališta kod doma Kosovac Izvor 41 Prihodi za posebne namjene: 15.310,00 Izvor 40 Prihod od komunalne naknade: 15.000,00 Izvor 44 Prihod od grobne naknade: 1.690,00 Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna: 0,00 Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna: 0,00 | 0,00 |
|  | Uređenje – Dom Smrtić Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna: 10.000,00 | 10.000,00 |
|  | Uređenje – HSD GB Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna: 20.000,00 Izvor 52 Pomoći iz županijskog proračuna: 40.000,00 | 10.000,00 |
|  | Izgradnja fitness igrališta za djecu i mlade Izvor 50: 29.663,90 Izvor 31: 3.306,10 | 32.970,00 |
|  | UKUPNO | 216.663,75 |

| 3. | POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE | POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE 2026. |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | JAVNA RASVJETA | PLANIRANO |
|  | Modernizacija javne rasvjete (radovi, nadzor) Izvor 50 Pomoći: 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO: |  | 0,00 |

Članak 5.

##### Ovaj Program stupa na snagu osmi dan od dana objave u Službenom glasniku Općine Gornji Bogićevci

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE GORNJI BOGIĆEVCI

KLASA: 400-05-26-02-01

URBROJ: 2178-22-03-26-17

Gornji Bogićevci, 16. rujna 2026. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Željko Klarić

Dostaviti:

- Jedinstveni upravni odjel

- Službeni glasnik Općine Gornji Bogićevci

- Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

- Pismohrana.